中国工程建设标准化协会标准

×××

化工建设安全标准化评价标准

(征求意见稿)

2015-××-××发布                     2015-××-××实施

中国工程建设标准化协会   发布

前     言

为全面加强化工建设企业和化工建设项目安全生产标准化管理，按照住建部及安监总局关于安全生产标准化管理的要求，并参照相关中央企业安全标准化评价实施标准，在进行充分调查研究基础上，总结化工建设安全生产标准化工作的实践经验，编制本标准。

本标准的主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4. 评价内容及要求；5. 评价流程和方法；6. 评分方法；7. 安全生产标准化证书管理；8、附录。

本标准提出单位：中国化学工程集团公司

本标准主编单位：中国天辰工程有限公司

中国化学工程第三建设公司

中石化工建设有限公司

本标准参编单位：中国化学工程第六建设公司

中国化学工程第七建设公司

本标准主要起草人员：李秀萍、王凤咏、王佑林、韩志平、陈  馗、陈春福、方 向、张晓璐、陆  明、万振武、蒯迪沂、肖 慧、宁显芬、马 杰、陈存银

本标准主要审查人员：秦春芳、王 红、吴晓枫

目    次

1  总  则  …………………………………………………………………………… 1

2  术  语  …………………………………………………………………………… 1

3  基本规定  ………………………………………………………………………… 2

4  评价内容及要求 …………………………………………………………………  2

5  评价流程和方法 …………………………………………………………………  3

6  评分方法 …………………………………………………………………………  5

7  安全生产标准化证书管理 ………………………………………………………  5

8、附录 …………………………………………………………………………  6

附录A  企业安全生产标准化评价表  ……………………………………………  7

附录B  施工现场安全生产标准化评价表  ………………………………………  8

附录C  安全生产标准化综合评价表  ……………………………………………  9

附录D  安全生产标准化组合评价表  …………………………………………… 10

附录E  企业安全生产标准化评分表  …………………………………………… 11

附录F  施工现场安全生产标准化评分表 ………………………………………  29

附录G引用标准  …………………………………………………………………   50

附：本标准用词说明……………………………………………………………   50

1  总  则

1.0.1  为促进整体安全生产管理水平的提高，实现安全生产标准化评价工作的规范化和制度化，科学地评价企业和现场安全生产标准化水平，加强安全生产标准化动态监督管理，依据国家有关法律法规和行业标准规范制定本标准。

1.0.2  本标准适用于化工建设企业和施工现场安全生产标准化评价。

1.0.3  本标准是对安全生产标准化程度的阶段性评价。企业及现场通过安全生产标准化评价后，应持续改善安全生产管理，保持并提升安全生产标准化水平。

1.0.4  开展安全生产标准化评价，除应符合本标准的规定外，还必须遵守国家、行业有关法规、标准的规定。

2  术  语

2.0.1  安全生产  safety work

为防止生产过程中发生事故而采取的各种措施和活动。

2.0.2  安全生产标准化  standards of safety work

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

2.0.3  施工项目  construction project

企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中所完成的工程项目。

2.0.4  项目现场  construction site

在建设行政主管部门批准的范围内从事施工项目建造活动的场所，包括作业区、办公区和员工生活区。

2.0.5 企业安全生产标准化评价  evaluation on standards of enterprise safety work

对企业管理机构决策、指挥生产经营活动的安全生产标准化评价。

2.0.6  施工现场安全生产标准化评价  evaluation on standards of construction site safety work

对从事施工项目管理的施工现场的安全生产标准化评价。

2.0.7  安全生产标准化综合评价  comprehensive evaluation on standards of safety work

对企业或施工现场安全生产管理实践规范化、制度化、程序化程度的结论性评价，包括企业安全生产标准化评价、施工现场安全生产标准化评价或由以上两部分内容组成的安全生产标准化评价。

2.0.8  安全生产标准化评价表  evaluation table on standards of safety work

安全生产标准化评分表内容汇总分析的记录，有企业安全生产标准化评价表和施工现场安全生产标准化评价表两种基本单元的评价对象评价表。

2.0.9  安全生产标准化综合评价表  comprehensive evaluation table on standards of safety work

一组或多组安全生产标准化组合评价表内容汇总分析的记录。它对企业和施工现场安全生产标准化进行定性评价，并作为安全生产标准化评价结果的依据。

2.0.10  安全生产标准化组合评价表  combinative evaluation table on standards of safety work

评价小组若干成员对同一个企业或同一个施工现场安全生产标准化评价表内容进行汇总的表格，或对上述评价组合表内容所进行的汇总记录表。

2.0.11  安全生产标准化评分表 grade table on standards of safety work

对基本单元评价对象（即单个施工现场或企业总部或企业分支机构）的安全生产标准化各项内容进行考核、分析后分别按照评分标准给出评分数值的表格，是安全生产标准化评价的最基础的原始数据。

2.0.12  事故发生频率 Frequency of accidents

事故发生频率指每百万工时所发生的损失工时达8工时及以上生产安全事故的起数和发生的火灾、机械设备等事故起数的总和与已实现的工时数之比。

3  基本规定

3.0.1  企业应具备《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《危险化学品安全管理条例》等法律、行政法规、国家标准或行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

3.0.2  企业应对本企业内部和所承建的工程，以及依法分包的企业的安全生产标准化水平进行日常动态监管，发现不符合法定的安全生产标准化要求的，应立即进行整改，并做好自查和整改记录。

3.0.3  依据本标准对企业和施工现场进行安全标准化评价的评价人员应熟知相关法律法规及标准规范，熟练掌握本评价标准的评价要求和评分标准，应具备安全生产标准化评价资格并取得培训合格证书。

3.0.4  安全生产标准化评价报告应按本评价标准的要求编写。

4  评价内容及要求

4.0.1  依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规相关规定，企业及施工现场必须具备下列安全生产条件：

1  建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。

2  保证本单位安全生产标准化所需资金的投入。

3  设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。

4  项目负责人、专职安全生产管理人员应通过化工建设安全管理岗位资格考核合格。

5  特种（含特种设备）作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

6  管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

7  依法参加工伤保险，鼓励为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费。

8  施工现场的办公区、生活区及作业场所和安全防护用具、施工机具及附件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。

9  有职业危害防治措施。并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装。

10  有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案。

11  有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

12  法律、法规规定的其他条件。

4.0.2  企业安全生产标准化评价和施工现场安全生产标准化评价均应涵盖本评价办法附录A、B所规定的内容。

4.0.3  企业安全生产标准化评价主要侧重于企业安全生产管理体系的建立、实施，及其对施工现场的指导和监督作用，其评价内容应与施工现场有关联且具有针对性。

4.0.4  施工现场安全生产标准化评价主要侧重于施工现场安全生产管理体系的建立和实施，施工现场安全生产管理体系建立应与企业安全生产管理体系有关联，体现企业负责的安全生产管理原则。

5  评价流程和方法

5.0.1  企业安全生产标准化评价、施工现场安全生产标准化评价和安全生产标准化综合评价的各项记录，应采用本评价办法制定的安全生产标准化评价表(见附录A、附录B)、综合评价表(见附录C)、组合评价表（见附录D）和安全生产标准化评分表(见附录E、附录F)进行评分和评价。安全生产标准化评价分为企业自评价和化工建设行业组织的评价。

5.0.2  安全生产标准化评价的程序是：

1  被评价企业在完成自评价后，向中国工程建设标准化协会提出评价申请，并附自评价报告书、分支机构清单、在建项目清单。

2  由中国工程建设标准化协会制定安全生产标准化评价计划、下达评价任务书。评价工作应在评价任务书下达30日内实施。

3  成立评价小组．任命评价小组组长及成员。由中国工程建设标准化协会授权开展工作。

4  评价小组进入被评价企业开展评价工作，收集评价资料。

5  根据评价资料分析和实地考核，逐项做定性分析后确定定量数据。填写评分表。

6  评分表整理安全生产标准化评价组合表、综合评价表等评价资料。

7  撰写安全生产标准化评价报告。

8  根据综合评价结果，评价小组提出评价建议，由中国工程建设标准化协会确定评价等级，并颁发证书。

5.0.3  承担每项评价任务的人员不应少于5人，其中评价小组组长应由具有相应专业的高级职称并具有注册安全工程师执业资格者担任。一般情况下，评价过程中不得变更评价人员。若需变更，必须重新开始评价。

评价人员不得与评价对象有利益关系，与评价对象有利益关系的评价人员应采取回避制度。

5.0.4  评价人员应依据综合评价表的最终评价结果出具安全生产标准化评价报告，并由被评价企业代表签字确认。

5.0.5  安全生产标准化评价报告的主要内容有：

1  评价组织及被评价企业名称；

2  评价报告编号和评价报告日期；

3  评价报告编制说明；

4  评价概述（被评价企业概况、评价范围、评价依据）；

5  评价程序和评价方法。

6  评价状况分析（被评价企业的总体状况、存在的主要问题及对策或建议）；

7  评价结论；

8  评价报告附件（安全生产标准化评价等级表、被评价企业的安全生产标准化综合评价表）。

5.0.6  安全生产标准化评价的原始资料应由中国工程建设标准化协会保存，保存期不应少于6年。

5.0.7  根据评价对象不同，安全生产标准化综合评价有下列评价方式：

1  企业的评价方式：针对企业安全生产标准化实施评价。

2  施工现场的评价方式：针对施工现场安全生产标准化实施评价。

3  综合评价：由企业安全生产标准化评价和一组不少于3个施工现场安全生产标准化评价综合而成。只有3个或不足3个的施工现场按实际施工现场数评价。

4  企业设分支机构的评价方式：

1）由企业安全生产标准化评价和至少1个分支机构综合安全生产标准化的组合评价进行综合评价；

2）企业直接管理施工现场的，则在以上评价的基础上，加上不少于2个施工现场安全生产标准化的组合评价进行综合评价，2个及以下的施工现场按实际施工现场数评价。

5.0.8  施工现场及分支机构的安全生产标准化评价选择由中国工程建设标准化协会随机抽查确定。

6  评分方法

6.0.1  安全生产标准化评价人员应按安全生产标准化评分表所列各项评分内容，根据现行的法律法规及标准规范的要求逐项考核、分析。

6.0.2  所有评分表内容均应评分。

6.0.3  各评分表的满分值为各项应得分之和。各评分表中累计扣分的，均为直到该项考评内容分数扣完止，不出现负分。

6.0.4  评分表实得总分计算如下：换算评分表实得总分=(评分项目实得分之和÷评分项目应得分之和)×评分表满分值。

6.0.5  本评价标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

7  标准化分级

标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见表7.0.1）。

表7.0.1  安全生产标准化评价等级划分

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | 生产安全事故发生频率≤1起/100万工时； 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故； 无直接经济损失超过100万元的财产损失事故发生； 且安全工时统计准确率≥98%。 |
| 二级 | ≥75 | 生产安全事故发生频率≤1.25起/100万工时； 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故； 无直接经济损失超过300万元的财产损失事故发生； 且安全工时统计准确率≥95%。 |
| 三级 | ≥60 | 生产安全事故发生频率≤2起/100万工时； 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故； 无直接经济损失超过500万元的财产损失事故发生； 且安全工时统计准确率≥90%。 |

*注：进入此绩效评价的生产安全事故是指损失工时达8工时及以上的事故。

8  安全生产标准化证书管理

8.0.1  安全生产标准化评价证书由中国工程建设标准化协会颁发。安全生产标准化证书有效期三年，在有效期内实行动态监管。

8.0.2  当出现如下事项时，撤销原安全生产标准化证书：

1  出现较大以上生产安全事故；

2  因安全生产业绩较差被政府主管部门或上级主管单位通报批评的；

3  安全生产许可证因各种原因被暂扣或撤销的；

4  企业安全生产管理工作因各种原因被中国工程建设标准化协会确定为不能满足企业安全生产要求的。

附录A  企业安全生产标准化评价表

表A  企业安全生产标准化评价表

评价单位：

| 序号 | 评价项目 |  | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制，业绩考核与奖惩 |  | 70 |  |  |
| 2 | 安全生产技术措施费用 |  | 60 |  |  |
| 3 | 安全教育培训 |  | 70 |  |  |
| 4 | 安全检查及隐患排查 |  | 50 |  |  |
| 5 | 生产安全事故管理 |  | 60 |  |  |
| 6 | 生产安全事故应急管理 |  | 50 |  |  |
| 7 | 安全技术管理 |  | 60 |  |  |
| 8 | 装备、设施安全管理 |  | 50 |  |  |
| 9 | 职业健康管理 |  | 50 |  |  |
| 10 | 文明施工及绿色施工管理 |  | 50 |  |  |
| 11 12 | 企业形象标识管理 |  | 50 |  |  |
| 12 | 分包方管理 |  | 50 |  |  |
| 13 | 安全生产内业管理 |  | 70 |  |  |
| 14 | 化工界区作业及危险品安全管理 |  | 60 |  |  |
| 15 | 组织机构、资质及人员管理 |  | 50 |  |  |
| 16 | 领导干部安全生产带班 |  | 50 |  |  |
| 17 | 设计安全管理 |  | 50 |  |  |
| 18 | 安全协商沟通 |  | 50 |  |  |
| 总分 |  |  | 1000 |  |  |
| 评价记录 |  |  |  |  |  |
| 评价意见： 评价员： 日 期： |  |  |  |  |  |

附录B   施工现场安全生产标准化评价表

表B  施工现场安全生产标准化评价表

评价单位：

| 序号 | 评价项目 |  | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全技术管理 |  | 200 |  |  |
| 2 | 安全生产内业管理 |  | 150 |  |  |
| 3 | 安全教育培训 |  | 80 |  |  |
| 4 | 生产安全事故及应急管理 |  | 80 |  |  |
| 5 | 安全生产技术措施费使用 |  | 80 |  |  |
| 6 | 装备、设施安全管理 |  | 80 |  |  |
| 7 | 安全检查及隐患排查 |  | 80 |  |  |
| 8 | 安全生产责任制，业绩考核与奖惩 |  | 50 |  |  |
| 9 | 分包方管理 |  | 50 |  |  |
| 10 | 危险品管理 |  | 50 |  |  |
| 11 | 职业健康及保险管理 |  | 50 |  |  |
| 12 | 文明施工、绿色施工管理与企业形象标识管理 |  | 30 |  |  |
| 13 | 安全协商沟通 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  | 1000 |  |  |
| 评价记录 |  |  |  |  |  |
| 评价意见： 评价员： 日 期： |  |  |  |  |  |

附录C  安全生产标准化综合评价表

表C  安全生产标准化综合评价表

| 评价单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价参数 |  |  |  |  |  |
| 表格 序号 |  |  | 得分 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| N个评价参数的总分 |  |  |  |  |  |
| 标准化得分（百分制） |  |  |  |  |  |
| 根据以上参数，按照表1评价对象的安全生产标准化评价等级为： |  |  |  |  |  |
| 综合评价意见： |  |  |  |  |  |
| 评价负责人及 日期(签字) |  |  |  | 评价员及日期 (签字) |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附录D  安全生产标准化组合评价表

表D  安全生产标准化组合评价表

| 类型 | ∑A口 ∑B口 |  | 评价 对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表格 序号 |  | 表格名称 |  | 得分 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| N个表格评价参数的总分 |  |  |  |  |
| 主要评价意见： 评价员： 日 期： |  |  |  |  |

附录E  企业安全生产标准化评分表

企业安全生产标准化评分表共18张，分别见表E.1～表E.18

表E.1  安全生产责任制，业绩考核与奖惩评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产组织体系建立 30分 |  | 未建立安全生产组织体系，明确企业安全生产的决策、管理、实施的机构或岗位的，扣30分； 安全生产组织体系不健全，扣30分； 未按规定设置专职安全管理机构的，扣30分； 未对企业各部门及岗位明确安全生产责任的，扣20～30分； |  |
| 2 | 安全生产组织体系运行情况考核 20分 |  | 企业内各职能部门和管理岗位未执行各自安全生产责任制的，并组织检查、考核的扣10分； 考核不全面或考核后无奖惩措施的，扣10分； |  |
| 3 | 安全生产目标 20分 |  | 企业无总体和年度安全生产目标，不得分； 无安全目标实施情况的检查或监测记录并实施考核和奖惩的，扣10分； 企业内各管理层的部门（岗位）安全生产责任不明确或未经责任人签字确认的，扣10分； 责任书的内容不全面的（应包括安全生产目标、考核奖惩标准等），每项扣 2分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.2  安全生产技术措施费用管理评分表

| 序号 |  | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 费用提取及费用使用计划 20分 | 未编制安全生产费用使用计划并按时限上报的，扣10分。 安全生产费用计划明显不符合施工生产实际的，扣10分； 工程总承包企业施工业务部分未按规定比例足额提取安全生产所需费用的，扣 15分； 施工企业未按规定比例足额提取安全生产所需费用的，扣 15分； |  |
| 2 |  | 费用落实 20分 | 未按专款专用的要求落实安全生产费用使用计划，扣20分； 未建立安全生产费用分类使用台账，扣10分； 安全生产费用分类使用台账科目不符规定，扣2-5分； 未对费用使用情况定期统计并上报，扣10分。 |  |
| 3 |  | 费用使用情况考核与分析 20分 | 未定期对下一级分支机构安全生产、文明施工措施费的执行情况进行考核的，扣10分； 未对安全生产费用进行年度汇总分析并及时调整比例的，扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.3  安全教育培训评分表

| 序号 |  | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全生产教育 培训计划 20分 | 未编制企业年度安全培训教育计划的，扣15分； 未明确企业负责人教育培训要求的，扣15分； 未明确企业部门负责人和项目经理教育培训要求的，扣15分； 未明确从业人员安全生产继续教育、季节性教育、日常教育培训等要求的，扣15分； 未编制教育培训专项费用计划的，扣15分； 未体现企业安全人才发展规划的，扣15分； 未体现安全管理新技术、新手段、新思路内容的，扣15分； |  |
| 2 |  | 安全生产教育 培训管理 20分 | 未实施企业年度安全生产教育培训计划，扣15分。 未建立企业安全教育培训台账的，扣15分； 未明确企业各层级岗位和安全专职人员教育大纲，扣15分； 未明确企业各层级岗位和安全专职人员教育培训教材的，扣15分； 未明确企业安全生产教育培训师资并实施考核管理的，扣15分； 未定期汇总从业人员安全教育培训和资格认定记录的，扣15分。 未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣25分； |  |
| 3 |  | 安全教育考核 20分 | 企业未检查、落实现场安全教育实施情况的，扣10～15分； 企业安全检查时未同时检查安全教育实施情况的，每起扣5分； 企业未能对施工现场安全教育提供适合的教材、教学辅助材料等资源支持的，每起扣5分。 |  |
| 4 |  | 安全文化建设 10分 | 未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004-2008）不符的，每项扣2分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.4  安全检查及隐患排查评分表

| 序号 |  | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全检查及 隐患排查 25分 | 企业未制定隐患排查、整改及验收制度的，扣15分； 企业未建立隐患排查、整改及反馈台账的，扣15分； 未按规定定期组织各种类型检查的，扣15分； 检查计划未能体现重点项目或专项检查的，扣15分； 检查不全面、不及时的，扣15分； 检查评价不明确、整改反馈不做评审的，扣15分 无检查相关见证资料的，扣15分； 检查相关见证资料不齐全的，扣10分； 检查活动档案不完整的，扣10分； |  |
| 2 |  | 隐患整改 25分 | 对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣4分； 无整改复查记录的，每起扣2分 对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，每项扣10分。 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.5  生产安全事故管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产安全 事故报告 25分 | 未按规定时限上报事故的，每起扣15～25分； |  |
| 2 | 生产安全 事故处理 25分 | 未能组织企业独立事故调查并形成报告，扣20分； 事故调查组成员资质明显有违相关规定，扣20分； 调查报告中有明显技术或管理疏漏，扣15分； 调查报告结论明显开脱管理责任，扣15分； 未按“四不放过”原则规定进行责任追究，扣25分； |  |
| 3 | 生产安全 事故档案管理 10 | 未建立并及时更新事故档案的，扣15分； 未能按要求的统计口径汇总事故数据的，扣10分； 未能按要求纳入事故调查报告的，扣10分； 未将事故“四不放过”原始记录纳入档案管理的，扣10分； |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表E.6  生产安全事故应急管理评分表

| 序号 |  | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生产安全事故 应急预案 25分 | 未按项目进展阶段制定分阶段应急预案的，扣25分； 未对预案涉及特殊地域、环境进行调查分析并归类处理的，扣15分； 应急预案中所列资源不完全或未及时替换的，扣15分； 应急预案内容不全面或无现场针对性的，扣5～15分； 企业应急预案未上报备案的，扣10分； 现场应急预案与企业应急预案不衔接的，扣15分。 未定期对预案进行评审的，扣15分； |  |
| 2 |  | 生产安全事故 应急实施 25分 | 未对预案进行审批管理的，扣15分； 未监督现场按规定制定演练计划并实施的，扣15分； 未对预案内容的应急组织和人员提出要求的，扣15分； 未对预案内容的救援物资和器材提出要求的，扣15分； 企业未建立应急响应组织并向现场提供应急支持，或现场应急资源得不到保障的，每起扣15分 对应急设施、装备和物资无检查、维护、保养记录的，不得分； 每缺少一项记录的，扣1分； 有一处不完好、可靠的，扣1分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.7  安全技术管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法规、标准和操作规程配置 10分 | 未建立安全生产技术规程、法律、法规清单并及时更新、下发至各施工现场的，扣10分； 企业未配备各工种安全技术操作规程或配备不齐全的，缺一个工种扣1分； 未建立定期审查法律、法规、标准、规范的时效性检查制度的，扣5分； 未按的定期检查制度实施的，扣2分。 |  |
| 2 | 施工组织 设计制度 10分 | 企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣10分； 对施工组织设计中未明确安全章节要求的，扣10分； 未按制度规定进行审核、批准的，每起扣2分。 |  |
| 3 | 专项施工 技术方案 （措施） 10分 | 未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣10分； 未实施或按制度规定审核、批准的，每起扣2分； 未建立专项技术方案审核专家库的，扣10分； 未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程范围的，每起扣2分。 |  |
| 4 | 安全技术交底 10分 | 企业未制定安全技术交底规定的，扣10 分； 未编制安全技术交底范本的，扣5分； 企业现场检查未同时检查施工方案与技术交底的，每起扣2分。 |  |
| 5 | 危险源控制 10分 | 企业未建立危险源监管制度，扣10分； 未建立危险源清单的，扣10分； 危险源监管制度不齐全、不完善的，扣5分； 未根据生产经营特点明确危险源的，扣5分； 企业未建立危险源公示、告知制度的，扣5分。 |  |
| 6 | 作业许可 10分 | 未制定安全生产作业许可规定的，扣10分； 制度不完善，内容欠缺的扣5分； 现场发现未按作业许可制度实施的，扣5分。 |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表E.8  装备、设施安全管理评分表

| 序号 |  | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 设施和防护用品 20分 | 未对施工现场临时设施（包括临建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用制定管理制度的，扣20分； 未对施工现场各层级人员制定明确的配置佩戴管理规定的，扣20分； 未明确安全监管部门对设施和防护用品进行验收入库规定并执行的，扣20分； 制度编制有缺陷的，每项扣4分； 制度执行有疏缺的，每项扣4分。 |  |
| 2 |  | 设备设施 安全管理 15分 | 未制定小型工机具设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废管理制度的，扣2-15分； 未明确重点监管装备清单的，每起扣15分； 重点设备的相关证书原件不齐全或未建立台账的，每项扣4分； 未按规定建立重点装备技术档案或档案资料不齐全的，每起扣4分； 重点装备异动未及时进入装备技术档案的，扣2-15分； 重点设备未配备责任工程师的，扣5分； 未制定安全设施验收和定期巡检监管制度的，扣15分； 未留有安全设施验收和定期巡检相关记录的，扣15分； 变未经书面审批同意更安全设施的，扣2-15分； |  |
| 3 |  | 安全管理所需 计量器具管理 15分 | 企业未制定施工场所安全管理所需计量器具配备制度的，扣15分； 企业未建立安全计量器具配备台账的，扣15分； |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.9  职业健康管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度管理 20分 |  | 无企业职业健康管理规定的，扣20分； 未制定企业职业病防治管理制度的，扣20分； 无特殊工种职业健康台账的，扣10分； 无职业健康运行管理见证资料，扣10分； 未建立职业健康档案的，扣10分； 未明确职业危害告知内容的，扣10分； 未建立企业职业病管理档案的，扣10分； 制度中无女工特殊保护管理内容的，扣10分； 制度中无未成年工保护管理内容的，扣10分； |  |
| 2 | 运行管理 15分 |  | 未组织有关人员职业健康检查的，扣8分； 未能及时提交职业健康管理建议的，扣8分； |  |
| 3 | 工伤保险15分 |  | 未按规定办理工伤保险的，扣15分； |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.10  文明施工及绿色施工管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明施工 20分 |  | 未制定文明施工管理制度的，扣20分； 制度中缺少对现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、卫浴食堂等生活设施等要求的，每缺少一项扣2分。 |  |
| 2 | 绿色施工 15分 |  | 未制定节约土地、节水、节能、节约材料与资源利用措施制度的，扣4-15分； 未落实节能计量检测仪表配置的，扣15分； 制度内容中无资源利用和废弃物管理、复用措施要求的，扣3-5分； 未落实节能计量检测统计分析的，扣5分； |  |
| 3 | 环境保护 15分 |  | 未制定环境保护管理制度的，扣8分； 特殊区域施工时未制定夜间施工审批制度的，扣8分； 制度中无防粉尘、防噪声、防光污染、不扰民等控制措施的，每少一项扣5分； 无环境保护运行管理见证资料的，扣8分； 现场检查未同时检查环境保护情况的，每一起扣3分； |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.11  企业形象及安全标识管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业形象 标识管理 20分 |  | 未制定企业形象标识管理制度的，扣20分； 形象标识制度不符合行业要求的，扣10分； 未检查制度实施情况的，扣10分； 机具装备、器材设施、劳动保护个人用品标识制度空缺的，扣15分； 安全状态标识、各类流转文档等没有明确相关标识制度的，扣10分； 教育培训教材没有相关培训内容的，扣5分； |  |
| 2 | 安全标志管理 15分 |  | 未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣15分； |  |
| 3 | 标准化现场管理15分 |  | 未制定施工现场标准化管理与考核规定的，扣8分； 未检查规定实施情况的，扣8分。 未开展对施工现场进行标准化检查、考核、总结、评比的，扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.12  分包方管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包单位及供应商的选择 20分 |  | 制度中未明确对分包单位、人员的选择和清退标准的，扣10分； 所使用分包单位资质不符合要求的，扣20分； 安全协议中未明确合同双方的安全责任和义务、安全目标、安全费用、具体管理要求的，每起扣10分； 未建立合格分包方名录并定期审核、更新的，扣10分。 |  |
| 2 | 施工过程管理 15分 |  | 未对分包单位施工过程的安全生产实施检查和考核的，扣15分。 |  |
| 3 | 分包方考核、评价 15分 |  | 制度中未有对分包单位进行跟踪考核、评价要求的，扣15分； 未及时清退不符合安全生产要求的分包单位的，扣15分； 工程竣工后未对分包单位安全生产能力进行评价的扣8分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.13  安全生产内业管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划、计划管理 15分 |  | 未制定企业安全生产中长期规划与年度计划，扣15分； 未制定企业安全生产技术进步规划与计划，扣8分； 未制定企业安全生产人力资源规划与计划，扣8分。 |  |
| 2 | 安全生产 目标管理 15分 |  | 未制定安全生产管理目标考核、奖惩制度的，扣10分； 未与企业分支机构签订安全生产目标责任书的，扣10分； 未实施考核和奖惩的，扣10分； |  |
| 3 | 台账管理 15分 |  | 未按规定建立安全管理台账的，扣15分； 安全管理台账不健全的，每项扣3分。 |  |
| 4 | 报表管理 15分 |  | 未按规定建立安全月（季）报表等报告制度的，扣8分； 未按规定及时上报安全月（季）报表的，每项扣3分； 未按规定及时上报安全工时的，扣8分。 |  |
| 5 | 数据管理 10分 |  | 未定期进行季（年）度安全综合统计分析的，每少一次扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.14  化工界区作业及危险品安全管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 20分 |  | 未制定化工界区施工作业安全管理制度的，扣10分； 制度内容中未明确化工界区（化工生产和储运装置及设施）各项施工作业需要遵守的法规和管理要求的，扣10分； 制度内容中未明确坚持独立的检测、监测和复测、复验要求的，扣5分。 未制定危险品安全管理制度的，扣10分； 制度中未明确对放射源、危险化学品、压缩气和液化气等危险品的使用、运输和储存具体要求的，扣5分； |  |
| 2 | 专项施工方案 20分 |  | 未制定化工界区施工作业专项施工方案编制、审批及专家论证规定的，扣10分； 未制定化工界区施工及化学品专项应急救援预案的，扣5分； 未制定放射源事件专项应急预案的，扣5分。 |  |
| 3 | 监控 20分 |  | 现场检查过程中未对化工界区、化学品管理等进行专项检查的，扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.15  组织机构、资质及人员管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质和资格管理 20分 |  | 未制定人员资格管理制度的，扣20分； 未按规定配足专职且合格安全生产管理人员的，扣10分； 未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣10分。 |  |
| 2 | 三类人员管理 15分 |  | 企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员未经考核合格上岗的，每起扣15分； 未定期接受继续教育的，扣15分； 未定期对项目经理、专职安全生产管理人员进行业绩考核的，扣15分。 |  |
| 3 | 特种作业 人员管理 15分 |  | 未制定特种作业人员管理制度的，扣15 分； 未制定本单位特种作业安全操作规程和有关安全管理制度的，扣15分； 未建立特种作业人员管理台账的，扣15分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.16  领导干部安全生产带班评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 15分 |  | 未制定企业各层级负责人及项目负责人施工现场带班管理制度的，扣10分； 管理制度中未明确各层级具体带班时限和检查内容或检查内容不符合国家及行业要求的，扣10分。 |  |
| 2 | 带班时间 15分 |  | 企业相关领导干部未按制度规定实施带班的，扣10分； 未按制度规定的时间要求实施带班的，扣2分。 |  |
| 3 | 带班记录 20分 |  | 带班领导干部无带班记录的，扣10分； 带班记录与带班时间不一致的，或记录内容不符合要求的，扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表E.17  安全设计管理评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设计程序 10分 | 未建立项目安全设计程序，扣10分； 安全设计程序应包括：项目安全设计基础资料的收集、评审和确认、安全设计策划、过程危险源分析、项目安全设计审查、项目安全设计确认、项目安全设计变更，每缺一项扣2分。 |  |
| 2 | 项目安全设计策划 10分 | 未按程序要求进行项目安全设计策划，扣10分， 项目安全设计策划文件内容应包括：项目安全设计方针目标；项目安全设计组织机构和职责分工；项目安全设计范围、依据、法律法规标准规范；开展过程危险源分析和项目安全设计审查时间；项目安全设计计划等，每缺一项扣2分。 |  |
| 3 | 过程危险源分析 10分 | 采用适当的方法进行过程危险源分析，未进行过程危险源分析的，扣10分； 过程危险源分析结果应形成记录； 审查输出应建立跟踪程序，确保审查提出的问题和建议均按要求执行。 |  |
| 4 | 项目安全设计审查 10分 | 未在项目的适当阶段安排进行安全设计审查，包括设计者自查、专业审查、多专业会审、外部审查的，扣10 分； 审查结果未形成记录，扣5 分； 审查输出未建立跟踪程序，提出的问题和建议均未按要求执行，扣5分。 |  |
| 5 | 项目安全设计变更 10分 | 项目安全设计变更未按程序提交书面的变更申请，扣 10分； 项目安全设计变更未在实施前得到批准，扣5分； 未对安全设计变更进行评审、验证和确认的，扣5 分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表E.18  安全协商沟通评分表

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 10分 | 企业未制定内部、外部安全协商沟通（如安全会议、公告、报告、活动等）管理要求的，扣10分。 |  |
| 2 | 知会 10分 | 未定期召开安全会议、会议纪要下发不及时的，扣5～10分； 安全管理文件下发不及时的，扣5～10分。 |  |
| 3 | 活动 10分 | 未在安全生产月、安全竞赛等有形活动中明确安全协商沟通意图的，扣5～10分。 |  |
| 4 | 意见反馈 10分 | 对员工提出的安全生产合理化建议和重要提案无反馈或反馈不及时的，每条扣2分。 |  |
| 5 | 信息传递 10分 | 国家主管部门、属地地方政府及行业有关安全生产文件未能及时传递到企业分支机构的，每起扣2分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附录F  施工现场安全生产标准化评分表

施工现场安全生产标准化评分表共13张，分别见表F.1～表F.13。

表F.1  安全技术管理评分表（200分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法规、标准和 操作规程配置 10分 | 应有与施工作业内容相适应的现行有关安全生产和职业健康方面的法律、法规、标准、规范和规程目录清单，并备有相应文本。不能呈示或不完全的，最多扣10分（含各工种安全技术操作规程）； 配备不齐全的，缺一个工（品）种扣1分； 培训记录中未见安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程内容的，每项扣2分。 |  |
| 2 | 施工组织 设计制度 10分 | 未执行企业施工组织设计编制、审核、批准制度的，或流程中相关人员不具备相应资质者的，每起扣5分； 施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分。 |  |
| 3 | 专项施工 技术方案（措施） 20分 | 未执行企业专项施工技术方案编写、审核、批准制度的，扣10分； 方案内容中明显照搬、照抄，且与现场实际情况不符的，每发现一起，扣10分。 |  |
| 4 | 安全技术 交底 20分 | 未执行企业安全技术交底规定的，扣10分；其中： 未能有效落实各级安全技术交底，扣5~10分； 交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣5分。 |  |
| 5 | 危险源管理 20分 | 未执行企业危险源监管制度，扣10分；其中： 未根据项目施工特点明确危险源的，扣2～5分； 未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施的，扣2～5分； 现场未设立危险源公示、告知牌的，扣2～5分。 |  |
| 6 | 安全监控 20分 | 方案中安全措施不落实或未经检查验收即投入使用的，每起扣5分； 续表F.1 检查人员无相应专业资质的，每起扣5分； 安全设施（如脚手架、生命线、操作平台、接地系统等）检查无技术数据支持的，每起扣3分； 未明确专项安全检查频次的，每起扣3分； 未按规定办理作业许可证实施作业的，或未安排合格监护人员的，每起扣5分； 现场安全防护措施缺失、不严密的，每起扣1～3分； 安全设施等没有验收标识的，每起扣1分。 |  |
| 7 | 临时用电 安全管理 20分 | 未见施工现场临时用电施工组织设计（方案），扣 20分； 未见临时用电的日常检查记录，或记录不完整，扣10分； 现场配电箱破损和锈蚀严重、无锁、出入口不合格，私搭乱接，每发现一处，扣5分； 用电设备接线、接地、接零错误，每发现一处，扣5分； 线缆敷设未采取保护措施，每发现一处，扣5分； 照明灯具安全距离不够的，每发现一处，扣5 分。 |  |
| 8 | 脚手架及模板支撑架 20分 | 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣20分； 架体结构设计未进行设计计算，扣10分； 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣20分； 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5～10分； 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分； 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣5～10分； 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2～5分； 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分； 其他见JGJ59—2011。 |  |
| 9 | 化工界区作业安全管理 30分 | 未见危险源辨识记录并制定相应的施工作业方案或安全专项方案的，扣30分； 续表F.1 未对作业人员进行专项安全教育和安全技术交底的，扣20分； 未独立配置安全检测仪器的，扣10分； 未按规定对化工界区施工作业实行独立的检测、监测和复测、复验的，扣10分。 未明确作业许可执行程序的，扣20分； 未按规定办理工作许可证的，扣30分； 未按规定安排合格的专职监护人员全程监护的，扣10分； 对进入已经使用的设备、容器、管道内的施工活动，未按照规定进行可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道），并对盲板和起重要阻断作用的阀门实行挂牌管理的，扣10分； 对进入已经使用的设备、容器、管道内的施工活动，未进行气体检测，或未采取可靠的强制通风措施的，扣20分； 在对已具备运转能力的传动设备施工时，未采取可靠的断电措施（取出保险或拆除电源接线），设置警示标识，并安排专人监护的，扣20分； 在容器和设施内、潮湿和狭小空间内作业，未按规定使用安全电压的，扣10分。 | 续表F.1 |
| 10 | 危险性较大的分部分项工程管理 30分 | 未建立危险性较大的分部分项工程清单的，扣10分； 续表F.1 未在现场显著位置对危险源和涉危范围及控制场地和时段进行公示的扣5分。 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，未按要求进行警戒、监护的，扣10分； 交底人或交底内容不符合要求，或未明确交待应急预案中相关条款，或交底双方未确认签字的，每起扣5分； 专项方案未按相关管理规定要求审批通过即组织施工的，扣30分； 场地及周边防护措施、气象条件不符合作业条件进行作业的，每起扣3分。 方案中安全措施不落实或未经检查验收即投入使用的，每起扣5分； 检查人员无相应专业资质的，每起扣5分。 专业施工单位无相关资质的，监护与作业人员不符合相关要求的，每起扣10分； 应急资源未有效保障或工序完成后未进行确认和检查的，每起扣10分； 过程控制资料记录不同步，或记录内容不真实、不完整、不规范或无可追溯的，每起扣1～3分。 | 续表F.2 |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.2  安全生产内业管理评分表（150分）（不含鼓励分20分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账管理 60分 | （一）项目策划阶段安全管理资料 1、项目概况； 2、工程项目部安全管理组织结构图； 3、项目申报安全生产施工开工许可资料； 4、项目经理、安全负责人任命文件及资质证书； 5、分包单位资质审查，分包企业安全生产管理协议书； 6、项目部安全生产责任制； 7、项目部（企业）职业健康安全、环境管理制度； 8、当地政府及业主现行有关安全、环境法律、法规、标准清单； 9、业主相关安全管理规定； 10、安全、环境目标管理责任书； 11、项目部安全管理计划； 12、项目部安全投入费用计划； 13、各类保险（雇主、施工机具、车辆、人身财产意外保险）； 14、施工组织设计； 15、临时用电施工组织设计； 16、安全操作规程； 17、施工现场安全事故应急救援预案； （二）项目实施阶段安全管理资料目录 1、入场安全教育培训记录； 2、施工过程人员安全教育记录； 3、各种安全生产会议记录（周、月、专项安全会）； 4、各种安全检查记录（定期安全检查、专项安全检查，季节性、节假日等各类安全检查）； 5、安全隐患整改通知单/回执； 6、专职安全员每日巡检记录； 7、作业环境、作业过程风险分析及专项应急预案； 8、应急演练记录； 9、安全用品验收记录（质保书、合格证或其他证明材料）； 10、劳动防护用品发放记录； 11、有要求的作业人员定期体检记录； 12、关键作业过程安全验收记录； 13、施工机械验收、运行、维护、保养、异动记录； 14、各种安全报表记录； 15、专项施工方案； 16、危险性较大工程安全控制清单； 17、安全技术交底记录（安全总交底，总包对分包安全技术交底，分部分项工程安全技术交底，作业安全技术交底）； 18、危险作业许可、检查、验收记录； 19、伤亡事故调查处理档案记录； 未按规定建立安全管理台账的，扣30分； 安全管理台账不健全的，每项扣5分。 | 续表F.1 |
| 2 | 数据管理20分 （鼓励分） | 1、分部分项工程投入人工时、损失人工时统计分析； 续表F.2 2、分部分项工程安全防护投入统计分析； 3、设施安全防护投入统计分析； 4、文明施工专项投入统计分析； 5、场地硬化及办公设施投入统计分析； 6、生活后勤措施投入统计分析； 7、安全教育投入统计分析； 8、职业健康及工业卫生投入统计分析； 9、分部分项分工种安全成本与风险统计分析； 10、应急物资及演练投入统计分析； 以上各条，按每条2分计分。 |  |
| 3 | 资质管理 30分 | 未制定人员资格管理制度实施细则的，扣30分； 未按规定配足专职且合格安全生产管理人员的，扣10分； 实行总包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣10分 未按制度执行或见证资料不全的，扣10分。 |  |
| 4 | 项目经理及安全专职人员 30分 | 项目经理及安全专职人员未经考核合格上岗的，扣30分； 未定期接受继续教育的，扣15分； 未定期进行业绩考核的，扣15分。 |  |
| 5 | 特种作业人员管理 30分 | 未制定特种作业人员管理办法实施细则的，扣30分； 未建立特种作业人员管理台账的，扣15分； 现场从事特种作业人员未持有效证件上岗，每发现一起扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.3  安全教育培训评分表（80分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全教育培训制度及实施 20分 | 未制定项目实施全程安全教育培训规划的，扣10分； 未制定新员工和转岗换岗员工安全培训计划或未按计划实施的，扣5分； 无特种作业人员安全培训计划或未按计划实施的，扣10分； 项目经理、安全专职人员、特种作业人员未按规定定期参加继续教育的，每人扣5分。 |  |
| 2 | 安全教育培训 教材教案 和师资资格 15分 | 未编制各种类型教育培训基本教案，每件扣5分； 教案不适合培训对象或内容不完整的，每件扣5分； 无培训场所、缺少教具的，扣2～5分； 安全教育培训师不具备相应能力或资格的，扣5分。 |  |
| 3 | 特殊工种和特殊场所安全教育培训 20分 | 对违规人员无再教育记录的，扣5分； 新技术、新装备、新工艺、新材料施工未实施专项安全培训的，扣20分； 危险性较大工程未实施专项安全教育培训的，扣20分； 化工界区施工作业未进行专项安全教育的，扣20分。 |  |
| 4 | 施工现场全员安全教育与应急管理教育培训 20分 | 未定期进行施工现场全员安全教育并考核的，扣20分； 无职业健康和工业卫生、安全权益保护、不同施工阶段的应急管理教育培训记录的，每项扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.4  安全事故及应急管理评分表（80分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 应急救援 40分 | 未制定事故应急救援预案的，扣40分； 未根据工程进展和责任人变动对预案进行升版的，扣15分； 未制定演练计划并实施的，扣20分； 未按预案建立应急组织或落实分工的，扣10分； 未按预案配置并检查、维护救援物资和器材的，扣10分； 事故发生时，响应迟滞或处置失当，致事故或损失扩大的，扣30分。 对应急设施、装备和物资无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，扣1分。 |  |
| 2 | 生产安全 事故控制 40分 | 未按规定落实“四不放过”的，扣40分； 未建立事故及事件档案的，扣10分； 未明确事故、事件报告处理程序的，扣20分； 现场事故管理规定未包含未遂事故的，扣10分； 隐瞒事故不报的，扣40分； 未按规定及时上报事故的，每起扣20分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.5  安全生产技术措施费用管理评分表（80分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 费用使用计划 20分 | 未编制安全生产费用使用计划并按时限上报的，扣20分。 |  |
| 2 | 费用落实 40分 | 未对费用使用情况定期统计并上报的，扣10分； 未明确合理的支付期限的，扣10分； 未按分部分项工程防护费用汇总的，扣10分；未建立支出台账的，扣10分； 未按计划及时足额拨付安全专项投入的，扣20分。 |  |
| 3 | 费用使用情况 考核与分析 20分 | 未定期对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核的，扣10分； 未对安全生产费用管理情况进行阶段汇总分析并及时调整比例的，扣10分 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.6  装备、设施和防护用品管理评分表（80分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施和防护 用品 30分 | 未对安全器材及施工人员个人安全防护用品实施管理的，扣20分； 未对企业施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用实施管理的，扣20分。 |  |
| 2 | 设备安全 管理 30分 | 采购、租赁的机具设备及附件（包括应急救援器材）未经安全验收确认的，扣20分； 机具设备安装、拆除未经安全确认、检验、验收并设置标识的，扣20分； 在用机具设备未执行定期检测/检查并留有管理记录的，扣10分； 未按企业规定建立技术档案的扣20分，档案资料不齐全的，每起扣5～10分； 在用机具设备未有运行管理记录的，扣5～15分； 设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣5～10分； 特种设备未按规定验收、检测、定期检查的，扣30分； 现场检查机具防护装置不齐全的，每起扣10分； 特种设备安全防护装置不齐全、未使用或失效的，每起扣10分； 未按规定配备设备管理专职人员，或专职人员基本素质不符合要求的，扣5～10分。 |  |
| 3 | 安全测量 器具管理 20分 | 未能对安全测量器具建立台账的，扣5分； 现场缺少必要的安全测量器具，扣20分； 安全检查记录中无器具管理记录的，扣5分； 不符合测量测试精度要求的，每发现一起扣5分； 不符合计量管理要求的，每发现一起扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.7  安全检查及隐患排查评分表（80分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查及隐患排查 40分 | 未按规定组织检查的，扣20分； 检查不全面、不及时的，扣20分； 未对员工提出的安全隐患及时进行有效反馈的，扣10分； 无相关记录的，扣10分； 检查资料不齐全的，扣10分。 |  |
| 2 | 隐患整改 40分 | 对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣10分； 无整改复查记录的，每起扣10分； 未建立隐患整改台账的，扣10分； 对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，每项扣20分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.8  安全生产责任制，业绩考核与奖惩评分表（50分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产组织体系建立 20分 | 未建立安全生产组织体系，明确项目安全生产决策、管理、实施机构或岗位的，扣20分； 安全生产组织体系不健全，如未按规定设置专职安全管理机构的，各部门（岗位）安全生产职责不明确，扣10~20分。 |  |
| 2 | 安全生产组织体系运行情况考核 10分 | 项目各部门（岗位）未执行各自安全生产责任制的，扣10分； 未按考核制度组织检查并考核的，扣10分； 考核不全面或考核后无奖惩措施的，扣10分。 |  |
| 3 | 安全生产 目标 10分 | 未建立安全生产管理目标，扣10分； 未对管理目标实施考核和奖惩的，扣10分； 项目各部门（岗位）的安全生产责任未形成责任书，且未经责任部门或责任人确认的，扣10分； 责任书的内容不全面的（应包括安全生产目标、考核奖惩标准等），每项扣5分。 |  |
| 4 | 领导带班制度 及执行情况 10分 | 项目经理未按带班制度规定实施带班的，扣10分。 未按制度规定的时间要求实施带班的，扣5分； 带班领导干部无带班记录的，扣10分； 带班记录与带班时间不一致的，或记录内容不符合要求的，扣5分； 带班领导干部未按规定履行职责的，扣10分； 带班领导干部未按规定履行职责，导致发生生产安全事故的，扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.9  分包方安全生产管理评分表（50分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包、分供 方合同管理 20分 | 未执行企业对分包、分供方的安全管理规章制度的，扣20分； 使用未经企业总部认可的合格分包、分供厂商的，每起扣10分； 不能提供分包、分供相关服务和产品的资质及合格证的，每起扣10分； 未与分包、分供签订安全协议或施工合同中无安全要求、无安全费用与使用约定的，每起扣5分； 未对分包、分供进行履约定期考核的，每起扣5分。 |  |
| 2 | 分包、分供 方人员管理 20分 | 无分包、分供方人员资质审查资料的，每起扣5分； 未对分包、分供方人员执行安全生产奖惩制度、或只罚不奖的，扣10分。 |  |
| 3 | 分包监督 管理 10分 | 未对分包方、分供方在施工过程中的安全管理实施监管并留有记录的，扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.10  危险品安全管理评分表（50分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管 15分 |  | 未在危险品存放和使用场所设立醒目安全技术说明书及标识的，扣5分； 未对施工现场及临设使用或存放的放射源、危险化学品、压缩气和液化气等危险品进行监管的，扣15分； 未按要求设立专门储存设施的，扣10分。 |  |
| 2 | 资质 10分 |  | 未按规定由持有国家颁发的有效的从业资格证书的人员开展放射源、危险化学品、压缩气和液化气等危险品的使用、运输和储存等相关作业的，扣10分。 |  |
| 3 | 备案 5分 |  | 未按规定到国家有关部门对使用、运输和储存放射源、危险化学品、压缩气和液化气等危险品的情况进行登记备案的，扣5分。 |  |
| 4 | 制度 10分 |  | 未按规定为从事放射源、危险化学品、压缩气和液化气等危险品的使用、运输和储存的作业编制管理制度、措施及办理工作许可的，扣10分。 |  |
| 5 | 防护和预案 10分 |  | 未按规定为从事放射源、危险化学品、压缩气和液化气等危险品的使用、运输和储存的作业人员提供合格防护用品的，扣10分； 未制定放射源、危险化学品、压缩气和液化气等危险品的使用、运输和储存的作业应急预案的，扣10分。 未执行施工现场消防安全管理制度措施并做好落实的，扣10分； |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表F.11  职业健康与保险管理评分表（50分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度管理 20分 |  | 未制定职业健康管理规定实施细则的，扣10分； 未制定女工特殊保护管理规定的，扣10分； 未制定未成年工保护管理规定的，扣10分； 无职业健康运行管理见证资料，未建立职业健康档案的，扣10分。 |  |
| 2 | 运行管理 20分 |  | 现场检查发现不符合职业健康防护要求或在项目部检查过程中未涵盖上述内容的，每发现一起扣5分； 员工生活设施不符合住建部相关规定的，扣5～10分； 未按企业规定给作业人员提供符合标准的个人劳动防护用品和装备的，扣10分； 未对有特殊要求的作业人员入场前身体检查的，每起扣5分； 未对有害作业人员发放保健补贴的，扣10分。 |  |
| 3 | 工伤保险与意外伤害保险 10分 |  | 未按规定办理工伤保险、意外伤害保险的，扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

表F.12  文明施工、绿色施工及企业形象标识管理评分表（30分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明施工 5分 | 未按有关规定设置区域围挡并对现场实施封闭化管理的，扣5分； 施工现场办公及住宿条件不符合有关规定要求的，扣5分； 器材堆放不符合有关规定要求的，扣5分； 场地管理不符合有关规定要求的，扣5分； 施工现场未建立门禁制度，扣5分； 现场检查发现不符合文明施工要求的，每一处扣5分。 |  |
| 2 | 绿色施工 5分 | 未制定节地、节水、节能、节约材料与资源利用措施的，扣5分； 未制定材料复用实施措施的，扣1～5分； 未按照制定的措施要求执行的，扣1～5分。 |  |
| 3 | 环境保护 5分 | 未制定环境保护管理规定的，扣5分； 无环境保护运行管理见证资料的，扣1～5分； 现场检查未同时检查环境保护情况的，每一起扣1分； 施工现场违反规定焚烧各类废弃物的，扣5分； 未制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施的，扣5分； 未制定施工不扰民措施的，扣5分； 未制定夜间施工审批规定的，扣5分。 现场主要道路未进行硬化处理，扣1分； 现场未采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效防扬尘措施，扣1分； 现场未及时洒水减少扬尘，扣1分； 现场混凝土搅拌机须配备降尘防尘装置，扣1分； |  |
| 4 | 企业形象 及安全标识 5分 | 未执行并及时维护企业形象标识的，每项扣 5分。 现场危险部位未设置并检查、维护标识的，每一处扣5分； 现场乱挂警示标识的，扣1～5分； 未在生命线区段标明承载极限的，扣5分； 未在架空线区域标明限高的，扣5分； 未在卸料平台标明安全荷载的，扣5分。 |  |
| 5 | 食堂卫生 5分 | 未制订食堂卫生及质量检查管理规定，扣5分； 未设置相应的食品原料加工、处理和贮存等场所及其它卫生设施，每缺一项扣2分； 未规定食品采购、运输、贮存和保管标准，每少一项扣2分； 食堂炊管人员每一人未持证（健康合格证）上岗，扣1分； 食堂炊管人员每一人未按规定穿戴工作服和卫生帽上岗，扣1分； 食堂存在变质腐烂食品，扣3分； 食堂未定期消毒和保持清洁卫生，扣3分。 食堂未设置隔油池，扣1分。 |  |
| 6 | 住宿及 卫生设施 5分 | 人均宿舍面积未达标或同一空间住宿超过8人，扣5分； 未设立淋浴间或每喷头覆盖使用人超过20人，扣3分； 未设立水冲式厕所或每坑位覆盖使用人超过30人，扣2分； 未按规定设立女工健康设施的，扣1分； 现场未定期进行噪声值监测，扣1分； 现场有毒有害固体废弃物未由专业公司负责处理，扣1分； 现场垃圾未分类进行管理并及时清理、装运到指定堆场，扣1分。 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

表F.13  安全协商沟通评分表（20分）

| 序号 | 评分项目 及满分值 |  | 评分标准 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要求 4分 |  | 未制定施工现场安全协商沟通（如安全会议、公告、报告、活动等）管理实施细则的，扣4分。 |  |
| 2 | 信息传递 4分 |  | 未明确与项目所在地政府相关部门安全信息沟通渠道的，扣4分； 未明确与项目业主及项目相关方安全部门信息沟通渠道的，扣4分； 与安全有关的文件、会议纪要未能及时传递到基层或作业人员的，每起扣2分； 组织的安全生产相关活动无见证资料的，每起扣2分； 未设立安全宣传栏的，扣1分。 |  |
| 3 | 会议管理 4分 |  | 未定期召开相关安全会议的，扣4分； 会议纪要、安全管理文件下发不及时的，扣1～4分。 |  |
| 4 | 活动开展 4分 |  | 未开展安全无事故活动、安全知识竞赛等有形活动的，扣1～4分。 |  |
| 5 | 意见反馈 4分 |  | 未对项目所在地政府相关部门安全信息进行及时反馈的，扣4分； 未对项目业主及项目相关方安全部门信息及时反馈的，扣4分； 对员工提出的安全生产合理化建议无反馈或反馈不及时的，扣1～4分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附录G  引用标准

1．化工建设项目安全设计管理导则 AQ/T3033-2010

2．施工企业安全生产管理规范 GB50656-2011

3．施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2010

4．建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011

5．企业安全生产标准化基本规范AQ/T 9006-2010

本标准用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1.1表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

1.2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

1.3表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

1.4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。