T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

建设工程施工安全巡查管理标准

Standard for Construction Safety Inspection Management

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

建设工程施工安全巡查管理标准

Standard for Construction Safety Inspection Management

T/CECS ×××－202X

主编单位：中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

深圳市前海公共安全科学研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

中国XX出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批协会标准制订、修订计划>（建标协字〔2019〕12号）的要求，标准编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章和5个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、巡查机构与巡查人员、巡查准备、巡查实施、结果评价、巡查资料管理。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会归口管理，由中冶建筑研究总院（深圳）有限公司负责具体技术内容的解释，本标准在执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：深圳市南山区留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦，邮编：518055），以供修订时参考。

主编单位：中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

深圳市前海公共安全科学研究院有限公司

参编单位：法利投资（上海）有限公司

广东重工建设监理有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳华西建设工程管理有限公司

山东省建设监理咨询有限公司

上海市建设工程监理咨询有限公司

江苏建科工程咨询有限公司

深圳地铁工程咨询有限公司

安徽现代建筑安全研究院

宁波宁大工程建设监理有限公司

宁波建工工程集团有限公司

深圳市市政工程质量安全监督总站

深圳市建筑工程质量安全监督总站

珠海市建设工程安全事务中心

珠海市建设安全科学研究中心有限公司

黑龙江省七建建筑工程有限责任公司

浙江泰立建筑工程有限公司

上海建通工程建设有限公司

主要起草人：常正非  梁伟桥  秦  方  杨胜强  刘  琰  于承辉

谢泽亲  葛鸿铭  管小军  姚圣龙  蔡德民  靳  杨

李  园  周路鸣  郭海轮  孙泽红  郭利群  李存新

姚  俊  庞小小  关赞东  周  萌  李子厚  李光耀

王  威  徐高斌  王  鹏  邵  玮  王凯旭  耿  培

罗小满  胡蓉晖  李睿航  李  韡

主要审查人：

目    次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

4 巡查机构与巡查人员	5

4.1 一般规定	5

4.2 巡查机构	5

4.3 巡查人员	5

4.4 工作职责	6

5 巡查准备	9

5.1 一般规定	9

5.2 巡查方案	9

5.3 巡查计划	10

6 巡查实施	12

6.1 一般规定	12

6.2 现场巡查	13

6.3 隐患处理	13

7 结果评价	15

7.1 一般规定	15

7.2 巡查快报	15

7.3 定期报告	15

7.4 巡查总结	16

8 巡查资料管理	17

8.1 一般规定	17

8.2 巡查资料归档	17

附录A 建设工程施工安全巡查流程图	19

附录B 施工安全巡查意见书	20

附录C 施工安全巡查日报	21

附录D 施工安全巡查快报	22

附录E 施工安全复查意见书	23

本标准用词说明	24

引用标准名录	25

附条文说明	26

Contents

1  General provisions...................................................................................................1       2  Terms.........................................................................................................................2

3  Basic requirements...................................................................................................3

4  Inspection Agencies and Inspectors........................................................................5

4.1  General requirements.........................................................................................5

4.2  Inspection agencies............................................................................................5

4.3  Inspectors...........................................................................................................5

4.4  Duties of inspection............................................................................................6

5  Inspection preparation..........................................................................................9

5.1  General requirements.......................................................................................9

5.2  Inspection guidance..........................................................................................9

5.3  Inspection schedule.........................................................................................	10

6  Inspection procedure.............................................................................................12

6.1  General requirements.......................................................................................12

6.2  On-site inspection.............................................................................................13

6.3  Risk management.............................................................................................13

7  Inspection assessment ..........................................................................................15

7.1  General requirements.......................................................................................15

7.2  Rapid report	......................................................................................................15

7.3	  Periodic report..................................................................................................15

7.4  Inspection summary	..........................................................................................16

8  Inspection documentation management..............................................................17

8.1  	General requirements........................................................................................17

8.2  Inspection documentation filing.......................................................................17

Appendix A  Construction safety inspection flow chart.........................................19

Appendix B  Construction safety inspection opinion.............................................20

Appendix C  Construction safety inspection daily..................................................21

Appendix D  Construction safety inspection express..............................................22

Appendix E  Construction safety review opinion ...................................................23

Explanation of wording in this standard ............................................................24

List of quoted standards..............................................................................................25

Addition: Explanations of provisions.........................................................................26

# 总  则

    - 为规范建设工程施工安全巡查管理，提高建设工程施工安全巡查管理水平，制定本标准。

    - 本标准适用于新建、改建和扩建的房屋建筑和市政工程施工安全巡查管理。

    - 建设工程施工安全巡查管理除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术  语

    - 施工安全巡查 Construction safety inspection

- 依据与政府行业主管部门或企事业单位签订的委托合同，巡查机构在施工阶段抽查项目参建主体安全管理行为和施工安全生产状况，发现安全隐患，并告知项目参建主体以及评价项目安全状况的行为。

    - 复查 Reexamination

针对项目重大隐患而开展的现场复核查验工作。

    - 巡查方案 Inspection guidance

全面开展巡查工作的指导性文件。

    - 巡查计划 Inspection schedule

具体开展巡查工作的操作性文件。

    - 巡查抽样 Inspection sampling

根据巡查方案和相关技术标准规范，结合建设工程施工易发安全事故，确定抽取巡查样本的行为。

    - 巡查快报 Rapid inspection report

针对巡查发现的重大隐患，巡查机构专题向委托单位提交的项目施工安全状况报告。

    - 巡查定期报告Periodic inspection report

在每轮次或阶段性施工安全巡查完成时，由巡查机构向委托单位提交的施工安全评价报告。

    - 巡查档案Inspection documentation

巡查机构在履行委托合同过程中形成或获取的文件、影像等具有保存价值并整理归档的资料。

# 基本规定

    - 施工安全巡查工作应具有独立性、客观性、公正性和专业性。

    - 巡查机构接受建设工程施工安全巡查时，巡查机构与委托单位之间应签订委托合同。

    - 委托合同应包括巡查工作的范围、内容、职责、服务期限，巡查机构评价规则，以及双方的权利义务和违约责任等相应条款。

    - 对于委托合同或委托单位授权明确的事项，合同双方应遵照执行；对于委托合同、授权未明确的事项，宜按本标准进行。

    - 当施工安全巡查采用联合体时，应以协议形式明确各自单位的职责。

    - 巡查机构应根据委托单位的授权与协助收集工程项目的相关信息和资料。

    - 施工安全巡查前，巡查机构应编制巡查方案。巡查方案和巡查机构获得的授权应通过委托单位书面告知项目参建主体。

    - 巡查内容应主要包括项目参建主体安全管理行为和施工现场安全生产状况两个方面。

    - 巡查重点应包括下列内容：

- 危险性较大分部分项工程；

- 易发安全事故的施工部位或环节；

- 关键管理人员在岗履职情况。

    - 巡查流程应按本标准附录A的要求进行，具体应包括巡查准备、巡查实施和结果评价3个阶段。

    - 巡查方式根据委托合同确定，按巡查周期划分可包括定期巡查与随机巡查；按巡查对象划分可包括专项巡查与综合巡查。

    - 巡查方法应包括查看、量测、试验、问询和建议等方法，具体由巡查人员根据巡查对象和指标的特点合理选用。

    - 巡查机构应实行巡查项目部负责人全面负责和巡查工程师分工负责的岗位责任制。

    - 巡查机构应对巡查人员开展针对性的职业教育、现场从业安全和专业知识技能培训。

    - 巡查机构应保守巡查项目的商业、技术秘密。

    - 巡查机构宜通过信息化技术，辅助安全巡查工作。

    - 巡查机构对需自身完成的巡查工作，不得分包。

    - 施工安全巡查不得代替项目参建主体的施工安全管理工作。

# 巡查机构与巡查人员

  - 一般规定

    - 施工安全巡查机构应具备丰富的建设工程施工安全管理经验，且应专业匹配、诚信良好。

    - 巡查机构应通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证。

    - 巡查机构应自觉维护施工安全巡查市场秩序，公平竞争，不得以不正当手段获取安全巡查业务。

    - 当巡查机构与项目参建主体存在利害关系时，不得参与其关联项目的安全巡查活动。

  - 巡查机构

    - 巡查机构应制定巡查作业指导文件，并在本机构内正式发布实施。

    - 巡查机构应按照委托合同要求设立巡查项目部。巡查项目部的组织形式和规模应根据委托合同约定的服务内容、服务期限和工程项目的特点、规模、技术复杂程度、周边环境等因素确定。

    - 巡查项目部内部应明确分工和职责。

    - 巡查项目部应根据委托合同要求和项目特点配置若干巡查小组。巡查小组一般由组长、若干名巡查工程师和巡查助理组成，专业配置应合理。

    - 巡查机构应建立巡查专家库和专家管理制度，巡查专家应独立于巡查项目部。

    - 每轮次巡查完成时，巡查机构技术负责人应组织巡查专家对巡查项目部进行委托合同履约情况的考核评价。

  - 巡查人员

    - 巡查人员应包括巡查项目部负责人、巡查小组组长、巡查工程师、巡查助理、巡查专家及巡查机构技术负责人。

    - 巡查人员的基本要求应包括下列内容：

- 具有类似项目工程经验；

- 熟悉并正确掌握法律、法规、规范性文件和国家相关技术标准；

- 身体健康、能胜任施工现场检查工作。

    - 巡查项目部负责人的岗位要求应包括下列内容：

- 具有工程类注册执业资格；

- 具有保障施工安全巡查公正实施的组织能力。

    - 巡查小组组长的岗位要求应包括下列内容：

- 具有中级及以上技术职称；

- 具备相当的施工安全管理经验；

- 具有巡查资料的编写和审核能力。

    - 巡查工程师的岗位要求应包括下列内容：

- 具有初级及以上技术职称；

- 具备相应的施工安全管理经验。

    - 巡查助理的岗位要求应包括下列内容：

- 具备一定的合同管理经验；

- 具有一定的档案管理能力。

    - 巡查专家的岗位要求应包括下列内容：

- 具有中级及以上技术职称或工程类注册执业资格；

- 具备丰富的施工安全管理经验。

    - 巡查机构技术负责人的岗位要求应包括下列内容：

- 具有高级及以上技术职称和工程类注册执业资格；

- 具备丰富的施工安全管理经验和能力。

  - 工作职责

    - 巡查项目部负责人的工作应包括下列内容：

- 组织编制巡查方案、审批巡查计划和巡查快报；

- 确定巡查小组组长及其岗位职责；

- 调配巡查工程师；

- 组织开展相关培训、方案交底；

- 组织召开巡查例会；

- 评判发现的重大隐患；

- 配合施工安全事故的调查和处理；

- 组织编写巡查定期报告和巡查工作总结；

- 组织整理巡查资料；

- 与委托单位进行沟通。

    - 巡查小组组长的工作应包括下列内容：

- 参与编制巡查方案，编制巡查计划；

- 按批准的巡查计划组织开展巡查工作；

- 提供施工安全隐患处理建议；

- 当发现重大隐患时，向巡查项目部负责人汇报；

- 编写巡查快报、定期报告和巡查工作总结。

    - 巡查工程师的工作应包括下列内容：

- 按照委托合同约定的标准实施巡查工作；

- 填写巡查日报、巡查意见书和复查意见书；

- 收集、汇总、参与整理巡查文件资料。

    - 巡查助理的工作应包括下列内容：

- 收集巡查相关依据；

- 更新巡查项目信息；

- 传递巡查文件资料；

- 跟踪委托合同执行；

- 管理巡查档案资料。

    - 巡查专家的工作应包括下列内容：

- 参与审核巡查方案；

- 提供重大隐患的处理建议；

- 参与审核巡查定期报告和巡查工作总结；

- 参与巡查工作考评。

    - 巡查机构技术负责人的工作应包括下列内容：

- 建立健全巡查过程质量控制和技术管理制度；

- 审批巡查方案；

- 审批巡查定期报告和巡查工作总结；

- 合理配置专家资源；

- 组织开展巡查工作考评；

- 代表巡查机构进行对外技术交流。

# 巡查准备

  - 一般规定

    - 巡查准备工作应包括签订委托合同、成立巡查项目部、完善专家库、收集巡查项目基本信息、必要时到项目现场进行踏勘、收集相关法律法规规范性文件和技术标准等资料、确定巡查依据、编制审批巡查方案和巡查计划、培训巡查人员、进行方案交底和准备巡查所需的资源等内容。

    - 巡查项目部的建立应满足委托合同的相关要求，专业应齐全，配置应合理。

    - 工程项目的基本信息应包括下列主要内容：

- 项目参建主体；

- 项目类别和规模；

- 项目作业环境；

- 施工形象进度；

- 危大工程种类与数量。

    - 巡查项目部根据项目实际情况，应按照全面、准确、适用的原则收集并确定巡查依据。巡查依据应包括下列方面：

- 工程建设法律法规和规范性文件；

- 相关施工安全检查标准；

- 工程项目的勘察设计文件；

- 委托单位与参建主体签订的相关合同等。

    - 巡查项目部应根据收集到的信息和资料编制巡查方案，经巡查机构技术负责人批准后，报委托单位备案。

    - 巡查项目部应对巡查工程师和巡查助理进行岗前培训和方案交底，以统一巡查标准和尺度。

    - 巡查项目部应结合委托合同和巡查方案的要求配备防护用品、常规检测设备、工器具和交通工具等设备设施。

  - 巡查方案

    - 巡查方案应包括下列主要内容：

- 项目概况；

- 巡查工作的目标、期限；

- 巡查工作的范围、内容；

- 巡查工作依据；

- 巡查项目部组织形式、人员配备、岗位职责；

- 巡查工作制度；

- 巡查方式方法；

- 巡查工作流程；

- 巡查频率；

- 重大隐患处置与复查；

- 巡查定期报告提纲；

- 巡查后勤保障；

- 巡查工作总结提纲。

    - 巡查方案编审应符合下列程序：

- 巡查方案由巡查项目部负责人组织巡查小组组长进行编制；

- 巡查方案编制完成后，由巡查项目部负责人会同巡查专家进行审核，审核通过后报巡查机构技术负责人批准，最后加盖单位公章报委托单位备案。

    - 在巡查实施过程中，当实际情况或条件发生变化而需要调整巡查方案时，应由巡查项目部负责人组织修改，经巡查机构技术负责人批准后报委托单位备案。

    - 巡查方案应具有全面性和预见性。

  - 巡查计划

    - 每轮次巡查实施前，应根据巡查方案的要求和工程项目具体情况编制巡查计划。

    - 编制每轮次巡查计划时应结合上轮次巡查情况。对于上轮次巡查发现隐患较多或重大隐患的项目，应纳入下轮次的巡查重点对象。

    - 巡查计划编审应符合下列程序：

- 巡查计划由巡查小组组长组织巡查工程师编制；

- 巡查计划编制完成后，由巡查小组组长审核，审核通过报巡查项目部负责人批准。

    - 在实施巡查过程中，当实际情况或条件发生变化而需要调整巡查计划时，应由巡查小组组长组织修改，报巡查项目部负责人批准。

    - 巡查计划应包括下列主要内容：

- 被巡查工程项目；

- 项目参建主体；

- 项目施工进度；

- 巡查重点内容；

- 备查资料清单；

- 巡查时间安排；

- 配合巡查要求。

    - 巡查计划应具有针对性和可操作性。

    - 巡查计划应在每轮次巡查前告知委托单位。

# 巡查实施

  - 一般规定

    - 对工程项目首次巡查时，巡查小组应对项目参建主体进行巡查交底；交底应按巡查方案进行，具体事项应包括巡查内容、巡查频率、巡查依据与配合巡查事宜等。

    - 根据巡查计划及巡查对象的特点，巡查可采用全数检查或抽样检查的方式。

    - 巡查抽样应符合代表性、随机性和可行性原则。

    - 巡查项目施工现场安全生产状况，应按照建设工程施工安全检查标准、施工组织设计和专项施工方案进行巡查。

    - 巡查机构应以巡查小组形式到工程项目进行巡查，并现场填写巡查意见书。

    - 巡查意见书应按本标准附录B的要求填写，列明项目存在安全隐患的具体内容、发生部位、隐患等级、相关依据和整改期限等。

    - 巡查小组应于当日汇总巡查意见书，编制施工安全巡查日报，并应按委托合同要求报送。

    - 施工安全巡查日报应按本标准附录C的要求填写，并应包括下列内容：

- 当日巡查情况；

- 发放的施工安全巡查意见书编号；

- 安全隐患照片。

    - 对于发现重大隐患的项目，当委托合同未有规定时，巡查小组应到施工现场复查一次；当委托合同有规定时，从其规定。

    - 当巡查发现委托合同范围以外的安全隐患时，巡查机构可建议委托单位聘请具有相应资质的专业机构对该安全隐患进行判定。

    - 当施工现场某个区域无法正常实施施工安全巡查时，巡查人员可不选择该区域巡查，但应在施工安全巡查意见书中进行说明。

    - 对满足下列情况之一的，可中止巡查：

- 项目暂停施工；

- 项目施工单位被吊销安全生产许可证；

- 项目未办理施工许可手续；

- 遇到地震、台风、洪水等不可抗力因素。

  - 现场巡查

    - 巡查实施应按了解项目现状、巡查项目实况和告知巡查意见等内容进行。

    - 了解项目现状，应为对项目当天施工状况的沟通了解，其内容应包括关键管理人员在岗履职情况、项目危大工程的施工情况和项目施工进度等。

    - 巡查项目实况，应为按巡查计划对项目开展施工安全巡查，其内容应包括法律法规规范性文件要求、施工安全检查标准、施工组织设计和专项施工方案的执行效果等。

    - 告知巡查意见，应为对巡查结果当面告知项目参建主体，其内容应包括口头告知、填发巡查意见书，并应由项目参建主体签收。

  - 隐患处理

    - 对于巡查发现的一般隐患，巡查小组应向项目参建主体发放巡查意见书。由建设（监理）单位在确认整改完成后，整改结果应抄送巡查小组。

    - 对于巡查发现的重大隐患，巡查小组应经咨询巡查专家后，向项目参建主体发放巡查意见书，提出整改建议，商定整改期限，并应于当天形成巡查快报交委托单位备案。

    - 对于巡查发现的安全隐患，巡查小组应形成完整的台帐。

    - 对于重大隐患，巡查小组应在整改期限届满后到现场进行复查。复查应按查阅整改方案、核对整改结果和告知复查意见等内容展开。

    - 查阅整改方案，应为对项目参建主体提供的重大隐患整改方案进行查阅，其内容应包括审阅该方案的合理性及其审批手续的合规性。

    - 核对整改结果，应为对项目重大隐患整改情况进行核查，其内容包括查看整改现场、比对整改方案并判断两者的符合性。

    - 告知复查意见，应为对项目重大隐患整改结果当面通知项目参建主体，其内容包括口头告知、填发复查意见书，并请项目参建主体签收。

    - 现场复查完成后，巡查小组应将复查意见书上报巡查项目部负责人，并应交委托单位备案。

    - 当巡查小组认为现场整改未能完全消除安全隐患时，应在复查意见书中说明后续处理建议。

# 结果评价

  - 一般规定

    - 巡查机构宜采用定性与定量相结合的方式进行施工安全巡查结果评价。

    - 当巡查内容属于施工安全检查标准范围时，应按相应的标准进行结果评价；当巡查内容超出现行施工安全检查标准时，宜根据委托合同确定的评价规则进行巡查结果评价。

    - 巡查机构应建立施工安全巡查定期报告会审制度，应由巡查项目部负责人召集巡查专家共同审核巡查报告，并应出具审核意见。

    - 巡查机构应建立巡查结果保密机制，未经委托单位同意，不得私自向外界泄露巡查结果。

    - 巡查机构应对巡查成果的真实性、准确性负责。

    - 巡查项目部根据施工安全巡查结果，可协助委托单位开展下列工作：

- 参与召开施工安全形势分析会议；

- 参与约谈存在重大隐患的项目参建主体。

  - 巡查快报

    - 当巡查小组发现项目存在重大隐患时，应填写施工安全巡查快报。巡查项目部负责人应经咨询巡查专家后审批巡查快报。

    - 巡查快报应按本标准附录D的要求填写，并应包括下列内容：

- 工程项目的参建主体；

- 项目安全状况；

- 重大隐患描述；

- 应急处理建议。

    - 巡查快报审批通过后，应由巡查小组组长向委托单位提交备案。

  - 定期报告

    - 施工安全巡查定期报告编审应符合下列程序：

- 巡查小组在每个轮次巡查结束后，针对每个项目的巡查情况，及时完成每个巡查工程项目的数据处理、归纳和分析工作，编制该轮次施工安全巡查定期报告。

- 巡查项目部负责人召集巡查专家，对施工安全巡查定期报告进行审核，提出审核意见。重点审核巡查数据的真实性、标准的适用性、报告的完整性以及结论的准确性。

- 巡查小组根据审核意见完善巡查报告，经巡查项目部负责人审核通过后，报巡查机构技术负责人批准。

    - 施工安全巡查定期报告应包括下列主要内容：

- 工程项目的基本情况；

- 危大工程的施工情况；

- 巡查工作依据；

- 巡查工作方法；

- 巡查发现的主要隐患及处理建议；

- 存在隐患的数量、性质与原因分析；

- 下阶段巡查重点与建议。

    - 施工安全巡查定期报告应按委托合同要求，提交给委托单位。

    - 施工安全巡查定期报告应描述准确、结论明确、用词简明，可采用文字、表格、照片、影像等方式来表述。

  - 巡查总结

    - 当委托合同终止时，巡查机构应出具施工安全巡查工作总结。

    - 巡查工作总结应包括下列主要内容：

- 巡查工程项目概况；

- 委托合同履行情况；

- 巡查工作成效；

- 巡查发现的主要问题及处理情况；

- 说明与建议。

# 巡查资料管理

  - 一般规定

    - 巡查机构应建立完善的巡查资料管理制度。

    - 巡查机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递巡查资料。

    - 巡查机构宜采用信息化平台对巡查资料进行管理。

  - 巡查资料归档

    - 巡查资料应包括下列主要内容：

- 委托合同；

- 巡查方案；

- 巡查计划；

- 巡查项目部负责人任命书；

- 巡查意见书；

- 复查意见书；

- 巡查日报、快报；

- 巡查定期报告；

- 巡查工作总结；

- 巡查影像资料；

- 巡查会议纪要。

    - 每轮次巡查完成后，巡查助理应及时收集、整理相关的巡查资料。

    - 委托合同完成后，巡查项目部应及时按照档案管理的有关规定整理汇总巡查档案。部分资料因时限原因无法及时收集的，应在资料收集完成后及时归档。

    - 巡查档案应以工程项目为单位收集整理，按照巡查工程项目先后次序进行排序并装订成册。

    - 巡查档案应由专人统一保管，以方便查阅。

    - 巡查机构如有档案电子化的要求，应符合现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T 117）的要求。

    - 巡查档案文件必须真实地反映巡查过程中的实际情况，严禁弄虚作假，不得任意涂改、抽页和销毁，纸张应统一采用A4号纸。

    - 巡查机构宜保存巡查档案至工程项目竣工验收完成时。

- 附录A 建设工程施工安全巡查流程图

图A 建设工程施工安全巡查流程图

- 附录B 施工安全巡查意见书

表B 施工安全巡查意见书

编号：                                              巡查时间：

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 巡查区域 与内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 隐患内容 |  |  | 发生部位 | 隐患等级 （一般/重大） | 相关依据 | 整改期限（天） |
| 处理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（监理）项目 负责人（签名） |  |  |  |  |  | 项目经理 （签名） |  |  |
| 巡查小组签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核意见 | 建设（监理）项目负责人（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本次巡查为针对所记录部位的随机抽查，上述隐患不代表本工程存在的所有隐患。

- 附录C 施工安全巡查日报

表C 施工安全巡查日报

（编号：   ）

巡查小组：                               巡查小组组长：

一、当日巡查情况描述：

XXXX年XX月XX日，巡查机构对XX项目等若干个项目进行巡查。本次巡查，共发现了XX条安全隐患，其中XX项目发现重大隐患，已发放巡查快报，编号：         。

安全隐患主要体现在以下几个方面：

1.

2.

3.

- 安全隐患的实际状况：

| 序号 | 工程项目名称 | 施工安全巡查意见书编号 | 隐患照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

附：巡查意见书

- 附录D 施工安全巡查快报

表D 项目施工安全巡查快报

（编号：   ）

项目名称：                                巡查项目部负责人：

建设单位：XXXXXXXXXX

施工单位：XXXXXXXXXX

监理单位：XXXXXXXXXX

一、项目施工概况：

二、项目安全状况：

XXXX年XX月XX日，巡查机构对该项目进行巡查，发放施工安全巡查意见书，编号：        ，其中XXXXXXXXX，属于重大隐患，风险较大。

三、重大隐患描述：

（采用文字描述，附反映现场隐患的照片）

四、应急处理建议：

XXXX年XX月XX日

- 附录E 施工安全复查意见书

表E 施工安全复查意见书

编号：                                   复查时间：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查快报编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 重大隐患内容 |  | 复查现场照片 | 备注 |
| 复查 意见 | 巡查小组组长： 日 期： |  |  |  |

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……有关规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T 117）

中国工程建设协会标准

建设工程施工安全巡查管理标准

T/CECS ×××－202×

- 条  文  说  明

编 制 说 明

《建设工程施工安全巡查管理标准》T/CECS ×××－202×，经中国工程建设标准化协会202 ×年×月×日以第×号公告批准、发布。

在本标准编制过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，总结了我国房屋建筑和市政工程施工安全巡查工作中的实践经验，同时参考了国外先进做法，充分考虑了我国的建设行业特点和现实条件，并以多种形式征求了全国有关单位的意见，在此基础上经编制组讨论、整理、汇编而成。

为便于广大建设、全过程咨询、监理、施工、保险等单位及政府有关部门在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建设工程施工安全巡查管理标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1 总  则	29

2 术  语	30

3 基本规定	31

4 巡查机构与巡查人员	33

4.1 一般规定	33

4.2 巡查机构	33

4.3 巡查人员	33

4.4 工作职责	34

5 巡查准备	35

5.1 一般规定	35

5.2 巡查方案	35

5.3 巡查计划	35

6 巡查实施	37

6.1 一般规定	37

6.2 现场巡查	37

6.3 隐患处理	38

7 结果评价	39

7.1 一般规定	39

7.2 巡查快报	39

7.3 定期报告	39

8 巡查资料管理	40

8.2  巡查资料归档	40

# 总  则

- 1.0.1 本条明确了本标准的编制目的。委托第三方机构进行施工安全巡查是个新兴行业，目前尚处于起步阶段，但发展态势越来越好。鉴于全国各地施工安全巡查做法不统一、水平参差不齐的现象，制定本标准可以促进施工安全巡查工作的规范化。本标准是对施工安全巡查行为提出的基本要求，是施工安全巡查的行为规范。

- 1.0.2 本条界定了本标准的适用范围。

- 1.0.3 建设工程施工安全巡查内容涉及诸多方面，相关的各级标准较多，施工安全巡查除应符合本标准外，还应执行国家现行相关标准的规定。

# 术  语

- 2.0.1 委托单位通常为政府行业主管部门、房地产开发商、保险公司和大型建筑施工企业等。施工安全巡查是依据委托合同来开展相应工作的，其主要职责是依靠其自身的专业特长来发现安全隐患，并告知项目参建主体。

- 2.0.2 针对发现的重大隐患，不管委托合同怎样要求，均要求巡查小组复核查验一次。这是底线，对巡查机构亦是一种保护。

2.0.5 施工安全巡查宜采用抽样检查的方式。因限于巡查资源等因素影响，施工安全巡查无法做到对巡查内容全数检查。

- 2.0.6 巡查发现重大隐患时，巡查机构需在4个小时内填写巡查快报并提交委托单位，这有助于委托单位快速采取措施，消除隐患。

- 2.0.7 定期既可理解为按时间周期来划分的周、月、季等，也可理解为巡查轮次。

# 基本规定

- 3.0.1 独立性、	客观性、公正性、专业性，是基于第三方巡查的属性定位确定的。独立性是指施工安全巡查不受委托单位或项目参建主体的影响，依据委托合同独立地开展巡查工作；客观性是指巡查工作要如实记录现场实际安全生产状况和人员履职情况；公正性是指巡查工作应当公正公平，没有倾向性；专业性是指巡查工作需要具有一定的专业技术和经验的人员才能实施，属于行家行为。

- 3.0.3 巡查机构与委托单位之间签订委托合同，明确双方的责权利，可避免双方因理解不一致导致的合作矛盾。

- 3.0.4 鉴于施工安全巡查是项技术服务工作，现行法律法规和技术标准尚未对此有约束性规定，故对于委托合同或委托单位授权明确的事项，巡查机构应予以认真执行，提供良好服务；对于其他事项，宜按本标准的要求进行。

- 3.0.5 有些委托单位会允许两家单位组成联合体的方式签订委托合同。此时，联合体内各自单位的职责应以协议形式予以明确，避免履约不到位的情况发生。

- 3.0.7 现行法规未对第三方巡查的属性作出规定。为避免巡查时产生误解，宜由委托单位书面将巡查方案及必要的授权告知项目参建主体。

- 3.0.8 项目参建主体安全管理行为主要受工程建设法律法规、规范性文件的约束；施工现场安全生产状况主要受相关施工安全检查标准的约束。

- 3.0.9 根据住房城乡建设主管部门的要求，危险性较大分部分项工程一直是施工安全检查的重点，根据行业标准《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429），施工过程中易发、频发安全事故的施工部位或环节也应作为巡查重点；工程项目关键管理人员（如项目经理、项目安全员等）能够在岗，且正确履职，对项目的安全状况可产生积极作用，故亦把它纳入巡查重点。

- 3.0.11 随机巡查能够较真实地反映工程项目安全状况；专项巡查（如深基坑、起重机械等）可以较详细地反映专项工程的安全状况。

- 3.0.12 巡查方法一般根据巡查对象和指标的特点以及巡查需要，选择科学、合理、适用的方法，主要包括以下几项：

- 1 查看法：指依据检查标准，通过外观目测的方法对检查项目实体状况及工程资料进行观察，分析受检单位提交的有关文档，核查各项巡查指标是否符合相关标准、法律法规和相关技术要求等；

- 2 量测法：指依据检查标准，通过工具测量的方法对检查项目进行量测；

- 3 试验法：指依据检查标准，通过试验测试的方法对检查项目进行试验；

- 4 问询法：指巡查机构访问参建主体和相关作业及管理人员，了解相关人员对管理制度、措施的熟悉程度，了解巡查指标的安全风险情况；

- 5 建议法：指针对施工安全管理行为的缺陷和现场施工安全生产的不符合项，提出相应整改建议的方法。

- 3.0.13 施工安全巡查涉及多个专业技术服务，既需要有人全面负责，又需要巡查工程师在各自专业领域分工负责，期望产生良好的综合效果。

- 3.0.14 由于巡查地点在施工现场，巡查内容涉及专业活动，故需对巡查人员进行现场从业安全与专业知识技能的培训。

- 3.0.15	 巡查人员保守工程项目的商业、技术秘密是职业道德要求的。

- 3.0.16	 采用信息化技术可提高巡查效率与客观性。

- 3.0.17 在现行法律和信用环境下，分包巡查工作易造成职责不清和履约不力。

- 3.0.18 施工安全巡查是替委托单位在安全管理上多份“保险”，但它不能替代项目参建主体在法律规定和合同约定方面的安全管理职责。

# 巡查机构与巡查人员

  - 一般规定

- 4.1.1 施工安全巡查工作的特点决定巡查机构必须具备相应安全管理经验、专业技术能力和良好的服务口碑。

- 4.1.2 巡查机构通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证，可规范和提高其自身管理水平。

- 4.1.4 为保证巡查工作的公平公正，巡查机构与项目参建主体存在利害关系时，应当回避，不得参与其关联项目的安全巡查活动。

  - 巡查机构

- 4.2.1 巡查机构制定巡查作业指导文件，有利于规范巡查的标准和尺度，使巡查评价结果更公平。

- 4.2.2 巡查项目部是巡查机构负责履行委托合同的组织，是履行委托合同的重要载体，故配备巡查人员与其它资源时一定要体现适用性。

- 4.2.3 巡查项目部内部明确分工和职责，各司其责，有利于巡查工作的高效开展。

- 4.2.5 巡查机构建立巡查专家库和专家管理制度，有助于提高巡查项目部的巡查业务水平。巡查专家独立于巡查项目部，服务于整个巡查机构，主要职责是指导和考评各个巡查项目部开展巡查工作。

- 4.2.6 每轮次或阶段性巡查完成后，巡查机构应组织巡查专家对巡查项目部的履约情况进行考核评价。目的是严格按照合同、标准开展巡查工作，提升巡查的专业价值。

- 4.3 巡查人员

4.3.1 巡查项目部负责人是由巡查机构法定代表人书面任命，负责全面履行委托合同的人员；巡查小组组长是由巡查项目部负责人任命的，负责管理巡查小组的人员；巡查工程师是具有建设工程施工安全管理经验，且从事巡查的专业技术人员；巡查助理是经过巡查业务培训，从事巡查资料管理等辅助性工作的人员；巡查专家是巡查项目部的技术顾问，通常具有较高的理论水平、专业素养和较多的实践经验，能够较准确识别巡查隐患风险程度，但其不直接参与现场巡查工作，独立于巡查项目部。

- 4.4 工作职责

- 4.4.3 巡查工程师的职责为其基本职责，在建设工程施工安全巡查过程中，巡查项目部还应明确各个专业巡查工程师的具体职责分工，并根据实施情况进行必要调整。

# 巡查准备

  - 一般规定

- 5.1.1 签订委托合同之后，巡查人员制定巡查方案之前，到工程项目进行必要的踏勘，有助于对整个委托合同范围内工程项目的初步了解，使巡查方案更具有针对性。

- 5.1.2 施工安全巡查是一项专业性较强的技术服务工作，涉及土建、机械、电气等多个专业。让专业的人干专业的事，这有助于提高巡查成效和服务质量。

- 5.1.3 收集项目的基本信息，亦是围绕编制合理巡查方案的目的。

- 5.1.4 有些委托单位为贯彻落实自身特殊的施工安全管理要求，通常会把这些要求写进与参建主体签订的相关合同中。此时，巡查机构就需要把这些相关合同作为巡查依据之一。

- 5.1.5 巡查方案是巡查机构开展巡查工作的指导性文件，需要体现巡查机构的整体水平，故需要巡查机构技术负责人对巡查方案进行审批。

- 5.1.6 进行岗前培训应当结合巡查工程项目的特点展开，补强弱项，做到有的放矢。进行方案交底，可以让每位巡查人员对巡查重点内容和判定安全隐患的尺度等尽可能统一。

  - 巡查方案

- 5.2.3 通常委托合同的执行期较长，在此期间，不排除会发生涉及巡查方案内容变化的情况。本条规定了巡查方案调整的相应程序。

- 5.2.4 对巡查工作涉及的各种因素和可能出现的各种情况，应在巡查方案中体现。这也是有经验的巡查机构所必备的能力。

  - 巡查计划

- 5.3.1 巡查计划是开展巡查工作的操作性文件。每轮次巡查前，应根据巡查方案和工程项目的动态进展情况来编制巡查计划，以保证巡查计划的可行性。

- 5.3.2 对于上轮次巡查发现隐患较多或重大隐患的项目，说明该工程项目施工的安全管理尚未处于良性状态，有必要把它作为下轮次的巡查重点对象。

5.3.7 在每轮次巡查前，把巡查计划告知巡查单位，可让委托单位及时了解委托合同的执行情况。

# 巡查实施

  - 一般规定

- 6.1.1 首次巡查时，巡查小组对项目参建主体进行巡查方案交底，可以起到增进了解，相互配合的效果。

- 6.1.2 针对有些项目规模较大的特点，巡查小组只能采用抽样检查的方式；对于规模较小的项目，通常施工安全管理力度跟不上，应当采用全数检查的方式。

- 6.1.3 巡查抽样的代表性是指针对各类危险性较大分部分项工程、各类专项工程或作业均应抽取样本进行检查；随机性体现在对作业人员佩戴安全带、钢管脚手架扣件扭力矩检测等巡查环节；可行性是指巡查抽样时，要参考巡查时间与现场条件等因素。

- 6.1.5 巡查工程项目应以小组形式进行，原则上不允许巡查小组组长或巡查工程师一个人到项目巡查。

- 6.1.6 巡查意见书应清楚地写明安全隐患各关联因素，既能体现专业化的技术服务，也能让责任主体知道该如何处理，避免双方之间产生误解。

- 6.1.9 对于发现存在重大隐患的项目，作为被委托的技术服务单位，应当维护委托单位的利益，在委托合同没有明确规定时，巡查小组也应当去施工现场复核查验，尽最大可能地督促重大隐患的消除。

- 6.1.10 巡查机构不可超越自身资质承接委托合同。对于巡查发现委托合同范围外的施工安全隐患时，巡查机构可建议委托单位聘请具有相应资质的专业机构对该安全隐患进行判定，以达到保证施工安全的目的。

- 6.1.11 当施工现场某个区域无法正常实施巡查时，意味着巡查人员的作业安全得不到保证，此时不宜选择该区域作为巡查范围。

- 6.1.12 当项目未办理施工许可手续时，理论上该项目不应该施工；当施工单位被吊销安全生产许可证时，建设单位应当在更换具备安全生产许可证的施工单位后再组织施工；当遇到自然界的不可抗力时，施工现场理应暂停施工。

  - 现场巡查

- 6.2.1 本条是把巡查实施的3个环节表述清楚，力求巡查工作的规范化。

- 6.2.2 了解项目现状的目的可以让巡查更具针对性。

- 6.2.4 项目实况巡查完成之后，巡查小组理应将巡查发现的隐患情况反馈给相关责任主体，以便于理解和下一步整改。

  - 隐患处理

- 6.3.1 本条规定了对于一般隐患，由建设或监理单位对整改情况进行复核确认。

- 6.3.2 原国家安全生产监督总局第16号令规定：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。此外，对于施工安全重大隐患的判定，目前有部分省市出台了相应的规定或标准。如2017年湖南省颁发的《湖南省建筑施工重大事故隐患判定标准》（试行）；2018年北京市颁发的《北京市房建市政工程重大事故隐患判定导则》；2019年河北省颁发的地方标准《建筑施工重大安全事故隐患判定标准》（DB13(J)∕T 8320-2019）。总体而言，在房屋建筑和市政基础设施工程领域，尚缺乏对施工安全重大隐患的统一认识，故在判定重大隐患时，需要借助巡查专家的能力，以便更合理地作出判定，减少对参建主体的负面影响。

- 6.3.3 建立安全隐患台账，便于跟踪隐患处理的进展情况。

- 6.3.4 此条明确了到现场复查的时机和具体内容等。

- 6.3.5 重大隐患整改应有相应的方案。

- 6.3.7 现场复核查验的最后一项内容是巡查小组反馈复查意见。

- 6.3.8 重大隐患复查完成后，巡查小组应当将相关情况向巡查项目部负责人报告。

- 6.3.9 对于现场复查，发现重大隐患的整改不彻底时，应当在复查意见书写明下一步处理意见，便于委托单位落实。

# 结果评价

  - 一般规定

- 7.1.1 采用定性与定量相结合的方式进行巡查结果评价，既可以规范巡查工作，也可以更加全面准确地对巡查结果做出评价。

- 7.1.2 当巡查内容属于《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）或《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T 275）时，应按该标准进行结果评价（包括分项检查评分和等级评定）；当巡查内容超出上述标准时，需要根据委托合同确定的评价规则来进行巡查结果评价。因为每个委托单位对巡查的侧重点不尽相同，对施工安全影响因素的认识也不同，故本标准不对此做出统一规定，而由委托双方在合同中给予明确。

7.1.3 施工安全巡查定期报告是一项重要的巡查成果。巡查机构建立报告会审制度，可以帮助巡查项目部更好地提升该报告的质量与履约的满意度。

- 7.1.4 巡查结果在某种程度上会影响巡查对象（即项目参建主体）的信用。故做到客观、公正地评价巡查结果，是基本要求。提前私自泄露巡查结果，会使巡查结果评价受到人为干扰，也不利于做到廉洁从业。

- 7.1.6 委托单位根据施工安全巡查结果，通常会相应地开展约谈、专题会议等形式的管理工作。此时，巡查项目部可予以协助参与，这样也有助于提高巡查的效率。

  - 巡查快报

- 7.2.1 巡查快报专门用于反映项目存在的重大隐患，在审批环节，巡查项目部应与巡查专家商议，以确保巡查快报填写准确合理。

- 7.2.2 巡查快报除了反映重大隐患外，还应从专业角度提出应急处理建议，协助委托单位更有效率地消除重大隐患。

- 7.2.3 巡查快报的特点在于快，故应在审批后，于规定时间内提交委托单位，不得无故拖延时间。

  - 定期报告

- 7.3.4 巡查定期报告除了用文字、表格外，还可用照片、影像等方式表述，以达到更加直观的效果。

# 巡查资料管理

- 8.2  巡查资料归档

- 8.2.8 工程项目竣工验收完成时，相应地施工安全隐患自行消失，故巡查档案保存至项目竣工验收完成即可。