T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

桥梁工程钢筋工业化施工通用技术规程

General technical specification of the industrialization of steel bar in bridge engineering

（征求意见稿）

中国xxx出版社

中国工程建设标准化协会标准

桥梁工程钢筋工业化施工通用技术规程

General technical specification of the industrialization of steel bar in bridge engineering

（征求意见稿）

T/CECS XXX—202X

主编单位：保利长大工程有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

执行日期：202X年XX月1日

中国XXX出版社

202X  北    京

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]40号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分9章和4个附录，主要内容包括：总则，术语和符号， 基本规定，原材料，设计，成型钢筋加工及配送，安装，施工验收，安全管理等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由保利长大工程有限公司负责具体技术内容的解释。实施过程中如有意见或建议，请反馈至保利长大工程有限公司（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东五路保利长大深中通道S05标，邮政编码：528400）。

主编单位：  保利长大工程有限公司

中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2. 1  术语	2

2. 2  符号	3

3  基本规定	4

4  原材料	7

4. 1  性能要求	7

4. 2  原材料进场检验	11

5  设计	13

5. 1  一般规定	13

5. 2  深化设计	13

5. 3  钢筋连接	15

6  成型钢筋加工及配送	18

6. 1  一般规定	18

6. 2  成型钢筋制作	19

6. 3  加工质量检查	22

6. 4  存放	24

6. 5  出厂检验	24

6. 6  信息化管理	25

6. 7  配送	27

7  安装	29

7. 1  一般规定	29

7. 2  进场验收	30

7. 3  施工准备	31

7. 4  吊装	32

7. 5  安装	33

8  施工验收	36

8. 1  一般规定	36

8. 2  主控项目	37

8. 3  一般项目	38

9 安全管理	40

9. 1  作业人员	40

9. 2  机械设备	40

9.3  加工与安装	41

附录A  成型钢筋加工配用表单	42

附录B  成型钢筋安装质量检验	48

附录C  现场钢筋接头连接质量检查	51

本规程用词说明	53

引用标准名录	54

附：条文说明

Contents

1  General provisions	Error: Reference source not found

2  Terms and symbols	Error: Reference source not found

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic requirements	Error: Reference source not found

4  Steel raw materials	8

4.1  Performance requirement	8

4.2  Entry inspection	11

5  Detailing	Error: Reference source not found

5.1  General requirements	Error: Reference source not found

5.2  Detailed design	Error: Reference source not found

5.3  Steel bar connection	15

6  Processing and distribution of fabricated steel bar	18

6.1  General requirements	18

6.2  Production of fabricated steel bar	19

6.3  Processing quality inspection	22

6.4  Storage	24

6.5  Delivery inspection	24

6.6  Information management	25

6.7  Distribution	26

7  Transfer and installation	29

7.1  General requirements	29

7.2  Acceptance and transshipment	30

7.3  Preparation for construction	31

7.4  Hoisting	32

7.5  Installation and connection	33

8  Acceptance check	Error: Reference source not found

8.1  General requirements	36

8.2  Dominant items	37

8.3  General items	38

9  The aafety management	40

9.1  Operator	40

9.2  Equipment	40

9.3  Processing and installation	41

Appendix A  Fabricated steel bar processing and distribution form	42

Appendix B  Installation quality inspection of fabricated steel bar	48

Appendix C  Quality inspection of on-site steel bar joint	51

Explanation of wording	52

List of quoted standards	53

Addition:Explanation of provisions	55

1  总则

1.0.1  为规范桥梁工程建设中钢筋工业化的实施，做到技术先进、经济合理、安全环保、确保质量，制订本规程。

【条文说明】桥梁工程中钢筋工业化在我国处于起步发展阶段，编制本规程的目的是对桥梁工程中成型钢筋的专业化加工组织、加工设备、加工材料、加工质量、运输配送、施工与验收、安全环保、信息化管理作出具体规定。本规程是在总结我国近年来桥梁工程钢筋加工配送技术研究成果和桥梁工程应用经验基础上编制而成，在与现行国家标准《混凝土结构通用规范》、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相协调的同时，统一规定钢筋专业化加工配送的质量控制和检验验收要求，以确保专业化加工配送成型钢筋的加工质量和安全，推动桥梁工程钢筋工业化施工技术的应用。

1.0.2  本规程适用于桥梁工程建设中采用工业化模式制作成型钢筋的设计、加工、配送、施工及验收。

【条文说明】本规程主要适用于以工业化模式制作的成型钢筋在桥梁工程中的应用。本规程规定了桥梁工程中成型钢筋加工、配送、施工技术所涉及的深化设计、技术翻样、材料选用、设备选定、加工工艺、配送及质量检验的方法。

桥梁工程中成型钢筋工业化目前主要应用方向有两个：一是用于工厂生产混凝土预制构件，二是用于施工现场的现浇结构施工。

1.0.3  工业化模式制作的成型钢筋的加工、配送、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】本规程是与国家现行标准《混凝土结构通用规范》、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650等相配套的专业技术标准，凡本规程有规定者，应遵照执行；凡本规程无规定者，尚应按照现行有关标准的规定执行。

2  术语和符号

2. 1  术语

2.1.1  钢筋工业化  industrialization of steel bars

通过标准化设计、成型钢筋专业化加工、装配式施工和信息化管理所进行的钢筋施工全过程。

2.1.2  钢筋专业化加工  professional processing of steel bars

采用专用设备和合理的工艺流程，在固定场所将原材钢筋集中加工成符合施工要求的成型钢筋的过程。

2.1.3  成型钢筋  fabricated steel bar

按设计施工图纸规定的形状、尺寸和要求，在固定地点加工成型的钢筋制品，分为钢筋焊接网和成型钢筋骨架。

2.1.4  钢筋焊接网 welded steel fabric

具有相同或不同直径的纵向和横向钢筋分别以一定间距垂直排列，全部交叉点均用电阻点焊焊在一起的钢筋网片，简称焊接网。

2.1.5  成型钢筋骨架  reinforcement cage

依据混凝土结构设计中的钢筋配置，并按照施工图纸规定的形状、尺寸和要求，将钢筋制品采用机械连接、焊接连接或绑扎连接成整体的三维钢筋制品构件。

2.1.6  成型钢筋配送  distribution of fabricated steel bars

按照用户要求将已加工的成型钢筋进行包装或组配，运送到指定地点的过程。

2.1.7  连接件 coupler

将轴向拉力和/或压力从一根钢筋传递到另一根钢筋，用于钢筋机械连接的连接套管或螺纹套管，分为单根钢筋连接件和成型钢筋连接件。

2.1.8  钢筋机械连接 rebar mechanical splicing

通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

2.1.9  机械连接接头 mechanical splice

钢筋机械连接的全套装置，包括任何额外的中间材料或提供两个钢筋连接的其他组件。

2.1.10  锥套锁紧钢筋接头 tapered sleeve locking-type mechanical splicing

采用外表面为锥面、带有三角内齿的多片锁片将被连接的两根钢筋包裹住，沿钢筋轴线向内挤压套在锁片外侧的2个锥套，使锁片三角内齿与钢筋啮合而实现钢筋连接的接头。

2.1.11  组合套筒钢筋接头  split straight threaded couplers

采用两件或多组件套筒组合而成的连接装置进行钢筋连接，具备偏小可调、长度可补偿的接头，分为双螺套钢筋连接套筒和多组件套筒钢筋接头。

2.1.12  专业化钢筋加工设备  automatic steel bar processing equipment

具备自动调直、定尺、切断、弯曲、焊接、螺纹加工等单一或组合功能的钢筋加工机械设备。

2.1.13  信息化生产管理系统  information production management system

原材料采购、钢筋加工、成型钢筋配送、过程质量检验各个环节均实行计算机信息化管理的系统。

2.1.14  钢筋加工配送中心  steel bars processing and distribution center

在固定的生产场所，采用成套专业化钢筋加工设备和信息化生产管理系统，将钢筋加工成为工程所需成型钢筋制品，并配送到施工现场的专业化钢筋加工配送组织，包括钢筋加工配送企业或大型建筑企业中设置的专业化加工配送中心。

2. 2  符号

fstk  ──钢筋极限抗拉强度标准值；

f 0mst──接头试件实测极限抗拉强度；

lab  ──受拉钢筋基本锚固长度；

бb ──抗拉强度；

бs ──屈服强度；

δ ──伸长率。

3  基本规定

3.0.1  成型钢筋的加工配送中心应制定技术和质量管理制度，并建立完整的质量管理控制体系，应建立与配送中心加工实施能力相适应的组织机构、质量控制管理制度，实施信息化生产管理。技术和质量有关资料应及时进行收集、整理、存档、备案。资料的保存年限应按建筑施工资料管理有关规定执行。

【条文说明】成型钢筋加工配送中心是工业化钢筋加工的责任主体，本条对责任主体提出质量管理体系的要求并要求责任主体有一定年生产成型钢筋加工实施能力。提出组织建设要求，要求能够更加有效保证成型钢筋加工质量、施工安全和施工工期。加工实施能力是指生产企业的资金实力保证、人员队伍保障、设备硬件保障、过程质量管控等能力，应能与所服务的成型钢筋应用工程项目需求匹配，保证工程工期和施工质量。

加工配送中心应组织成型钢筋加工全过程的技术和质量管理制度编制、审核与实施、质量检查资料编制、收集、整理和审核，并应及时存档、备案。成型钢筋质量证明文件应包括出厂合格证和出厂检验报告；成型钢筋提供单位资质复印件至少应包括营业执照、相应质量保证体系证书，并应真实、可靠、加盖单位公章。接头工艺检验应针对不同成型钢筋骨架生产厂的钢筋进行，施工过程中更换成型钢筋骨架生产厂或接头技术提供单位时，应补充进行工艺检验。

3.0.2  成型钢筋的牌号、规格、尺寸、节点构造及连接方式均应符合结构设计要求，并便于在施工现场安装。

【条文说明】成型钢筋设计要求是指应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010中有关钢筋的计算和构造要求的规定，安装要求的相关标准是指应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204、《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666、《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733、《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107及《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650等的规定。

3.0.3  桥梁工程钢筋工业化应配套有专业的钢筋加工配送企业或大型建筑企业中设置的专业化加工配送中心，其设备、加工和配送能力均应满足工程供货需求，并应符合下列规定：

1 加工配送中心应采用专业化、自动化钢筋加工设备，做到技术先进，经济合理。

2 加工配送中心应采用信息化生产管理系统，全方位管理钢筋原材采购及质量检验、加工任务排程及质量控制、配送过程统筹等，保证成型钢筋的加工质量并具有质量可追溯性。

3 加工配送中心建设应满足安全生产、消防、环境保护和职业健康等国家相关法律法规要求。

4 钢筋加工配送企业应取得合法的营业执照，具备独立法人资格，其投资规模应满足当地主管部门的相关规范性要求。

【条文说明】本条规定的钢筋工业化加工配送企业应有营业执照，具有固定加工场所和符合钢筋专业加工要求的设备及成型钢筋的配送能力，配备有相应的技术和质量负责人，并有健全的管理制度和质量保证体系。大型建筑企业是指一级及以上的建筑企业，其设置的钢筋专业化加工配送中心应达到钢筋专业化加工配送中心的要求。

加工配送中心使用的加工设备应是全自动化的数控加工设备或专业化钢筋加工设备，更有利于提高加工质量和效率，节约资源能源，提高经济效益。

信息化生产管理系统能够在原材料采购、钢筋加工、成型钢筋配送、过程质量检验等各环节实行计算机信息化管理，对钢筋原材进场、钢筋翻样、钢筋加工、优化断料、任务排程、生产过程视频监控、配送过程统筹等进行全流程数据采集，完成全业务链的数据监控与分析，有利于提高成型钢筋加工配送中心的管理质量和效率，并且过程数据易于存储，具有可追溯性。

要求钢筋专业化加工配送中心应建立安全生产管理制度和岗位责任制，并定期组织员工进行安全生产教育培训，对加工场所生活垃圾、排放废液、钢筋废料等应采取分类处理措施，有效保护环境。

3.0.4  成型钢筋加工设备应符合现行行业标准《建筑施工机械与设备 钢筋弯曲机》JB/T 12076、《建筑施工机械与设备 钢筋切断机》JB/T 12077、《建筑施工机械与设备 钢筋调直切断机》JB/T 12078、《建筑施工机械与设备 钢筋弯箍机》JB/T 12079、《钢筋直螺纹成型机》JG/T 146和《钢筋网成型机》JG/T 5115有关技术指标的规定，加工工艺流程设计宜满足自动化作业要求。

【条文说明】成型钢筋加工设备应符合相关产品标准的要求，有国家标准或者行业标准的设备应执行国家或者行业标准，无国家标准或者行业标准的设备应制定相应的产品企业标准，并应在有关技术监督部门备案，不符合产品标准要求的设备不应在成型钢筋加工配送中心内使用。

工业化加工模式区别于传统手工加工方式的地方就在于在主要采用自动化钢筋加工设备的同时，还要通过加工工艺的合理设计，实现钢筋加工自动化作业，从而实现节能、节材、节地、节省人工，提高钢筋加工质量和效率，降低劳动强度的目的。常用自动化钢筋加工设备的类型和功能要求宜符合表1的规定。

表1 常用自动化钢筋加工设备及功能要求表

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋调直切断机 | 具备自动调直、定尺、切断和计数等数控功能 |
| 2 | 钢筋数控弯箍机 | 具备自动调直、定尺、弯曲、切断和计数功能 |
| 3 | 钢筋切断生产线 | 具备自动喂料、定尺、切断和集料功能 |
| 4 | 钢筋弯曲设备 | 具备弯曲角度、位置自动控制功能 |
| 5 | 钢筋连接螺纹加工设备 | 具备自动喂料、螺纹自动或半自动加工、自动集料等功能 |
| 6 | 钢筋笼滚焊机 | 具备自动绕筋、自动焊接、轴向旋转和移动等功能 |

3.0.5  钢筋加工配送中心应建立完整的质量管理控制体系，操作人员应具备各自岗位所需的基础知识和基本技能，经企业或部门考核合格并持证上岗。定期进行安全生产教育培训，未经培训的操作人员不得上岗。

【条文说明】采用工业化加工模式进行的成型钢筋加工涉及现代化的加工生产管理、PLC控制技术、经营合同管理、财务管理、现代化的物流配送管理等综合应用技术，同时涉及与传统钢筋加工模式的对接或交叉应用。因此本条对成型钢筋生产企业和配送单位岗位人员技能提出要求。

3.0.6  桥梁工程成型钢筋装配式施工应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666、《公路工程施工安全技术规范》JTG F90以及《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650等相关标准的规定。

3.0.7  桥梁工程中受力钢筋与箍筋的弯制和末端弯钩形式、成型钢筋的制作、组装和质量验收应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《公路工程质量检验评定标准 第一册：土建工程》JTG F80和《城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范》CJJ 2等相关标准的规定。

4  原材料

4. 1  性能要求

4.1.1  桥梁工程中采用的普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》 GB/T 13014、《冷轧带肋钢筋》 GB/T 13788的规定；环氧树脂涂层钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用环氧树脂涂层钢筋》GB/T 25826的规定；其他特殊钢筋应符合其相应产品标准的规定。

4.1.2  普通钢筋宜选用HPB300、HRB400、HRB500、HRBF400和RRB400钢筋，按构造要求配置的钢筋焊接网可采用冷轧带肋钢筋。普通钢筋的抗拉强度标准值fyk应按表4.1.2采用。

表4.1.2 普通钢筋抗拉强度标准值

| 钢筋种类 | 符号 | 公称直径d（mm） | fyk（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| HPB300 | A | 6~22 | 300 |
| HRB400 HRBF400 RRB400 | D | 6~50 | 400 |
|  | CF |  |  |
|  | CR |  |  |
| HRB500 | D | 6~50 | 500 |

4.1.3 普通钢筋的抗拉强度设计值fy和抗压强度设计值fy＇应按表4.1.3采用。

表4.1.3 普通钢筋抗拉、抗压强度设计值

| 钢筋种类 | fy（MPa） | fy（MPa） |
| --- | --- | --- |
| HPB300 | 270 | 270 |
| HRB400、HRBF400、RRB400 | 360 | 360 |
| HRB500 | 435 | 435 |

注：1.钢筋混凝土轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于330MPa时，应按330MPa取用；在斜截面抗剪承载力、受扭承载力和冲切承载力计算中垂直于纵向受力钢筋的箍筋或间接钢筋等横向钢筋的抗拉强度设计值大于330MPa时，应取330MPa。

2.构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各自的强度设计值。

4.1.4  普通钢筋的弹性模量Es宜按表4.1.4采用；当有可靠试验依据时，Es可按实测数据确定。

表4.1.4 普通钢筋弹性模量

| 钢筋种类 | 弹性模量Es（×105N/mm2） |
| --- | --- |
| HPB300 | 2.10 |
| HRB400、HRB500、HRBF400、RRB400 | 2.00 |

4.1.5  钢筋加工的允许偏差应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5 钢筋加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向加工后的全长 | ±10 |
| 弯起钢筋各部分尺寸 | ±20 |
| 箍筋、螺旋筋各部分尺寸 | ±5 |

4.1.6  钢筋的弯制和端部的弯钩应符合设计要求，设计未要求时，应符合表4.1.6的规定。

表4.1.6 受力主钢筋制作和末端弯钩形状

| 弯曲部位 | 弯曲角度 | 形状图 | 钢筋种类 | 弯曲直径D | 平直段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 末端弯钩 | 180º |  | HPB300 | ≥2.5d | ≥3d |
|  | 135º |  | HRB400 HRBF400 HRB500 RRB400 | ≥5d | ≥5d |
|  | 90º |  | HRB400 HRBF400 HRB500 RRB400 | ≥5d | ≥10d |
| 中间弯折 | ≤90º |  | 各种钢筋 | ≥20d | —— |

注：采用环氧涂层钢筋时，除应满足表内规定外，当钢筋直径d≤20mm时，弯钩内直径D应不小于5d；当d>20mm时，弯钩内直径D应不小于6d；平直段长度应不小于5d。

4.1.7 箍筋的末端应做弯钩，弯钩的形状应符合设计规定。弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径，且HPB300钢筋应不小于箍筋直径的2.5倍，HRB400钢筋应不小于箍筋直径的5倍。弯钩平直部分的长度，一般结构应不小于箍筋直径的5倍；有抗震要求的结构，应不小于箍筋直径的10倍。设计对弯钩的形状未规定时，可按图4.1.7（a）或（b）加工；有抗震要求的结构，应按图4.1.7（c）加工。

图4.1.7 箍筋弯钩形式图

4.1.8 钢筋机械连接件的性能要求应符合国家现行标准《钢筋机械连接件》GB/T 42796、《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和现行中国工程建设标准化协会标准《钢筋连接用直螺纹套筒》T/CECS 10287的有关规定。

4.1.9 钢筋机械连接接头应满足强度及变形性能的要求。接头性能应包括单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压和疲劳性能，应根据接头的性能等级和应用场合选择相应的检验项目。接头性能应符合表 4.1.9的规定。

表4.1.9 钢筋接头性能

| 接头等级 |  |  | I 级 | Ⅱ 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限抗拉强度 |  |  | f 0mst≥fstk 钢筋拉断 或f 0mst≥1.10fstk 连接破坏 | f 0mst≥fstk |
| 单向 拉伸 | 残余变形 （mm） | d ≤32 | u0 ≤0.10 | u0 ≤0.14 |
|  |  | d＞32 | u0 ≤0.14 | u0 ≤0.16 |
|  | 最大力下总伸长率（％） |  | Asgt ≥6.0 |  |
| 高应力反复拉压 | 残余变形（mm） |  | u20 ≤0.30 |  |
| 大变形反复拉压 | 残余变形（mm） |  | u4 ≤0.3且u8≤0.6 |  |

注：f 0mst——接头试件实测极限抗拉强度；

fstk——钢筋极限抗拉强度标准值；

d——钢筋公称直径；

u0——接头试件加载至 0.6 f yk并卸载后在规定标距内的残余变形；

Asgt——接头试件的最大力下总伸长率；

u4——接头试件经大变形反复拉压4次后的残余变形；

u8 ——接头试件经大变形反复拉压8次后的残余变形；

u20 ——接头试件经高应力大变形反复拉压20次后的残余变形。

4.1.10  成型钢筋机械连接宜采用锥套锁紧钢筋接头、可调多组件套筒钢筋接头、套筒挤压接头、双螺套钢筋接头等适用于成型钢筋连接的接头形式，且应适用于HRB400、HRBF400、HRB500和RRB400带肋钢筋。

【条文说明】本条依据现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016的规定，适用范围有所扩大，且不再限制钢筋直径。

桥梁工程应用于成型钢筋骨架的机械连接接头应具有以下特点：1、钢筋无需转动；2、钢筋对接有偏心时可以通过连接接头进行调整；3、钢筋长度方向有误差时可通过连接接头进行调整；4、螺纹公差有间隙时可通过连接接头消除；5、连接接头强度大于连接钢筋的强度。成型钢筋的机械连接接头应具备上述特点时方可采用。

4.1.11  对直接承受重复荷载的结构，接头应选用包含有疲劳性能的型式检验报告的认证产品。当设计无专门要求时，接头的疲劳应力幅限值应不小于普通钢筋疲劳应力幅限值的80%。

【条文说明】此条“包含有疲劳性能的型式检验报告”，系指型式检验报告中应包括接头疲劳性能检验，且接头类型应与工程所使用的接头类型一致，型检有效期可覆盖接头施工周期。通过产品的型式检验和认证机构每年对接头技术提供单位产品疲劳性能的抽检、管理制度和技术水平的年检，监督其接头产品质量，在此基础上，可适当减少接头疲劳性能的现场检验要求。

4.1.12  成型钢筋骨架吊环的制作，应采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，且其使用时的计算拉应力不大于65MPa。

【条文说明】规定本条的目的主要是为了保证构件在吊装时的安全。因冷拉过的热轧光圆钢筋或带肋钢筋，其冷弯性能较差，用作吊环时易发生脆断，特别在冬季气温较低时更甚，故作此规定。推荐采用HPB300钢筋，故其拉应力限值为65MPa，与设计规范的规定保持一致。

4.1.13  成型钢筋的焊接材料应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的有关规定。

4.1.14  钢筋焊接采用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117或《热强钢焊条》GB/T 5118的有关规定。

4.1.15  钢筋二氧化碳气体保护电弧焊所采用的焊丝，应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110的有关规定。

4. 2  检验要求

4.2.1  钢筋进厂时，加工配送中心应检查钢筋生产和销售单位的资质文件以及进厂钢筋产品质量证明文件，无证产品严禁使用。

【条文说明】钢筋生产企业的资质文件应包括生产许可证、营业执照和其他荣誉证书等相关文件。钢筋销售企业的资质文件主要是营业执照和相应的授权委托证书。钢筋产品质量证明文件为产品质量证明书和出厂合格证书，有时产品质量证明书和出厂合格证可以合并。当用户有特别要求时，还应列出某些专门检验数据。为确保钢筋原材质量，严禁购买和使用无生产许可证企业生产的钢筋。

4.2.2  钢筋进加工厂时，加工配送中心应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。

检查数量：按进厂批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查钢筋质量证明文件和抽样检验报告。

【条文说明】钢筋原材的质量关系到混凝土结构的承载力和最终的工程质量，对其质量应从严要求。加工配送中心对甲方供应的钢筋原材（即来料加工）以及自行采购的钢筋原材均应按相关钢筋产品标准的规定进行抽样检验。

4.2.3  钢筋分批检验时，可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批，每批的质量应不大于60t，超过60t的部分，每增加 40t(或不足40t的余数)应增加一个拉伸和一个弯曲试验试样：钢筋的进场检验亦可由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批进行，但各炉罐号的含碳量之差应不大于0.02%，含锰量之差应不大于0.15%。

5  设计

5. 1  一般规定

5.1.1  成型钢筋设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，对成型钢筋及其连接构造，应有生产制造、运输、吊装和装配施工等阶段的复核计算和临时固定支撑等设计。

5.1.2  对应用钢筋工业化技术的工程，设计单位或施工单位应在建筑方案阶段开展整体技术策划，综合考虑材料、设计、生产制造、运输、装配施工等各环节的需求和相关技术要求。

5.1.3  应根据标准化设计要求，对桥梁工程中的成型钢筋进行深化、优化设计，宜使成型钢筋的规格、种类、数量达到最优化，成型钢筋应满足生产制造、运输、堆放、装配施工及质量控制等各环节综合要求。

5.1.4  成型钢筋翻样宜采用科学、合理的现代化技术手段进行翻样；成型钢筋翻样完成后，应经技术负责人审核无误，方可下达生产任务。

5.1.5  宜运用建筑信息模型（BIM）技术实现设计、生产制造、装配施工各阶段参建方的协同与信息共享，加强各专业在设计建造过程中的协同配合。

5.1.6 成型钢筋骨架箍筋宜采用焊接封闭箍筋，且宜与主筋垂直紧靠。

5.1.7 桥面水泥混凝土铺装层内，均应采用带肋钢筋焊接网。桥面钢筋焊接网规格应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定。

5.1.8 成型钢筋骨架混凝土结构桩、桥墩、桥台的设计，尚应符合现行行业标准《公路钢筋混凝土和预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362的有关规定。

5.1.9 成型钢筋制品的深化设计应经过主管部门、建设单位、设计及施工单位确认。

5. 2  深化设计

5.2.1  成型钢筋骨架加工图应表达生产加工、运输、装配施工等各环节对成型钢筋骨架的要求。

5.2.2  成型钢筋骨架加工图宜包括加工图总说明、成型钢筋骨架平面位置图、成型钢筋骨架配筋图、材料表等。

5.2.3  成型钢筋骨架加工图应包括下列内容：

1  钢筋的型号、规格、间距、数量和定位；

2  纵向钢筋连接长度及位置，外伸钢筋的长度、细部构造等；

3  箍筋形式和细部构造尺寸；

4  钢筋避让方式；

5  为方便钢筋骨架成型加工采取的构造措施；

6  成型钢筋骨架的成型加工流程示意；

7  钢筋材料表；

8  成型钢筋骨架吊装的吊点设置和吊点位置加固措施；

9  钢筋接头规格型号。

5.2.4  成型钢筋骨架的安装图应包括下列内容：

1  安装总说明；

2  成型钢筋骨架平面布置图；

3  成型钢筋骨架构件编号、安装方向、安装顺序图；

4  临时支撑布置图。

5.2.5  安装图总说明应对成型钢筋骨架在施工现场的堆放、转运、吊装、安装工艺、安全措施及检测验收等方案主要内容进行说明。

5.2.6  成型钢筋制品的尺寸，应满足结构基本受力原理，还应满足生产、运输、吊装等各方面的限制条件。

5.2.7  复杂的三维构件整体预制成型的钢筋骨架，应制定专门的运输和吊装方案。

5.2.8  成型钢筋骨架的的施工图设计文件，应对成型钢筋骨架的吊点设置、成型钢筋骨架的变形等相关条件提出要求。

5.2.9  钢筋焊接网的的焊点应符合国家现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定，当采用非全部焊接的钢筋网时，应符合下列规定：

1 在钢筋网的受力钢筋为HPB300或冷拉HPB300钢筋的情况下，当钢筋网只有一个方向为受力钢筋时，网两端边缘的两根锚固横向钢筋与受力钢筋的全部交叉点必须焊接；当钢筋网的两个方向均为受力钢筋时，沿网四周边缘的两根钢筋的全部交叉点均应焊接；其余的交叉点可焊接或绑扎一半，或根据运输和安装条件决定。

2 当钢筋网的受力钢筋为冷拔低碳钢丝，而另一方向的钢筋间距小于100mm时，网两端边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接，中间部分的焊点距离可增大至250mm。

5.2.10  水泥混凝土桥面或整平层中的带肋焊接网，应设置在水泥混凝土铺装层中部，并应布满全桥面。焊接网的搭接长度不应小于200mm，焊接网除由锚固钢筋定位外，搭接部位应采用人工绑扎固定。

5.2.11  当成型钢筋骨架中的预埋件和连接件等金属件外露时，应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应符合耐久性要求。

5. 3  钢筋连接

5.3.1  钢筋连接宜采用机械连接接头或焊接接头。绑扎钢筋接头仅当钢筋构造复杂施工困难时方可采用，绑扎接头的钢筋直径宜不大于28mm，对轴心受压和偏心受压构件的受压钢筋可不大于32mm；轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。

5.3.2  钢筋接头应设置在应力较小处，并应符合下列规定：

1 同一根钢筋上应少设接头，同一接头长度区段内不得有两个接头。

2 同一接头长度区段内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合表5.3.2的规定。

3 钢筋接头应避开钢筋弯曲处，接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。

表5.3.2 接头长度区段内受力钢筋接头面积占

受力钢筋截面面积的最大百分率

| 接头形式 | 受拉区 |  | 受压区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 受弯构件 | 轴心受拉构件 |  |
| 主筋机械连接接头 | 50% | 25% | —— |
| 主筋焊接接头 | 50% | 25% | —— |
| 主筋绑扎接头 | 25% |  | 50% |

注：1.焊接接头长度区段内是指35d（d为钢筋直径）长度范围内，但不得小于500mm；绑扎接头长度区段内是指1.3倍搭接长度范围内。

2.装配式构件连接处受力钢筋焊接接头可不受此限制。

5.3.3  钢筋的机械连接接头应符合下列规定：

1  混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应选用Ⅱ级或Ⅰ级钢筋连接接头；当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时，应选用Ⅰ级钢筋连接接头。

2  钢筋机械连接接头的材料、制作、安装施工及质量检验和验收，应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163和《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

3  钢筋机械连接件的最小混凝土保护层厚度，应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的规定，且不得小于20mm；连接件之间或连接件与钢筋之间的横向净距应不小于25mm。

4  连接套筒、锁母、丝头等在运输和储存过程中应采取防护措施，防止雨淋、沾污和损伤。

【条文说明】 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016)将机械连接接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个性能等级，考虑到桥涵结构基本上都要承受动力荷载并有各级抗震要求，所以规定应选用Ⅰ级或Ⅱ级的接头本规程根据国内钢筋机械连接技术发展成果以及以往设计习惯，规定了一个最高质量等级的Ⅰ级接头。这条规定为解决某些特殊场合需要在同一截面实施100%钢筋连接创造了条件，如装配式结构接头处的钢筋连接;钢筋笼的对接;分段施工或新旧结构连接处的钢筋连接等。

5.3.4  钢筋的焊接接头应符合下列规定：

1 钢筋的焊接接头宜采用闪电对焊，或采用电弧焊、电渣压力焊、气压焊，但电渣压力焊仅可用于竖向钢筋的连接，不得用于水平钢筋和斜筋的连接。钢筋焊接的接头形式、焊接方法和焊接材料应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定，质量验收标准应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650的有关规定。

2 每批钢筋焊接前，应先选定焊接工艺和焊接参数，按实际条件进行试焊，并检验接头外观质量及规定的力学性能，试焊质量经检验合格后方可正式施焊。焊接时，对施焊场地应有适当的防风、雨、雪、严寒的设施。

3 电弧焊宜采用双面焊缝，仅在双面焊无法施焊时，方可采用单面焊缝。采用搭接电弧焊时，两钢筋搭接端部应预先折向一侧，两结合钢筋的轴线应保持一致；采用帮条电弧焊时，帮条应采用与主筋相同强度等级的钢筋，其总截面面积应不小于被焊接钢筋的截面面积。电弧焊接头的焊缝长度，对双面焊缝应不小于5d，单面焊缝应不小于10d（d为钢筋直径）。电弧焊接与钢筋弯曲处的距离应不小于10d，且不宜小于构件的最大弯矩处。

6  成型钢筋加工及配送

6. 1  一般规定

6.1.1 成型钢筋加工前宜根据工程钢筋配料单进行分类汇总，并应进行钢筋下料综合套裁设计。

6.1.2 成型钢筋的加工应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

【条文说明】 成型钢筋加工前应对使用相同材质和规格的多个工程以及相同工程的不同部位或班组同时使用的钢筋进行综合套裁设计，综合套裁后，长料和短料的搭配应充分利用原材长度，尽量减少料头损耗，废料长度宜控制在300mm以内，成型钢筋加工的钢筋废料率宜控制在2%以内。

6.1.3  钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应对钢筋进行加热。钢筋应一次弯折到位。

【条文说明】钢筋弯折可采用专用设备一次弯折到位。对于弯折过度的钢筋，不得回弯。

6.1.4  在成型钢筋加工过程中发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能不正常等现象时，应停止使用该批钢筋进行加工。

【条文说明】钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能不正常等现象是钢筋加工中常出现的问题，这些钢筋常见问题不及时解决均会给建筑工程带来质量隐患，因此，加工配送中心遇到此类问题时应停止使用相应批次钢筋并会同设计等部门查找原因。

6.1.5  成型钢筋加工有订货约定时，应按订货单加工。成型钢筋订货单宜符合本规程附录A表A.0.1的规定。加工完成的成型钢筋应有专职质量检验人员进行检验，检验结果应填写加工质量检验记录单，作为出厂合格证的依据。加工质量检验记录单宜符合本规程附录A表A.0.2的规定。

【条文说明】加工完成的成型钢筋制品由专职质量检验人员检验是加强过程控制的重要环节，检验结果符合相关标准要求或规定的加工批次产品才能存放待出厂使用，这样可以最大限度地避免出现不合格品配送到工程现场后造成的返工或工期延误现象。

6.1.6  施工单位应对成型钢筋加工过程中的质量进行抽检，抽检方法应按双方约定的钢筋加工抽样检验方案确定。

【条文说明】成型钢筋工厂化加工区别于传统的施工现场加工，工厂化加工模式下施工单位无法实时监控加工质量，因此，本条提出施工单位对加工过程成型钢筋质量的抽检要求，这样既能提高施工单位对加工过程质量控制的参与度，又能有限降低施工单位对施工现场外加工质量的顾虑。

6.1.7  成型钢筋在运输和吊装过程中应采用适宜的装载和吊装工具，并应采取增加刚度、防止其扭曲变形的措施。

【条文说明】在桥梁工程施工中，为加快施工进度，提高施工效率，通常是将钢筋加工成半成品或成型钢筋骨架，再运输到现场进行整体安装。但在运输过程中，半成品或骨架钢筋因刚度不足很容易产生变形，故规定“在运输时应采用适宜的装载工具，并应采取增加刚度、防止其扭曲变形的措施”，目的是保证钢筋安装的最终精度。

6.1.8  生产线布置和设备选型应充分考虑到项目定位、产能和产品特点。

6.1.9  为加强施工质量管理，成型钢筋制品工厂加工时，应实行首件验收制度，并经主管部门、建设单位、设计单位及施工单位确认合格。

6. 2  成型钢筋加工

6.2.1  成型钢筋加工前，加工配送中心应根据设计图纸、标准规范和设计变更文件编制成型钢筋配料单并经施工单位确认，其内容宜符合本规程附录A表A.0.3的规定。

【条文说明】成型钢筋加工前，应根据设计施工图纸、施工规范和设计变更文件编制钢筋配料单。由于专业化加工配送的工程项目或者标段往往不止一个，配料单的内容至少应包括工程名称、使用部位、钢筋简图、下料长度、每种成型钢筋在一个构件中所需的根数、该构件的件数及其总根数、每种成型钢筋的下料总重，以便于区分和审核。

6.2.2  成型钢筋加工前，加工配送中心应根据成型钢筋配送单制作成型钢筋料牌，其内容宜符合本规程附录A表A.0.4的规定。

【条文说明】钢筋配料单在加工前应经技术部门审核，对钢筋的规格、牌号、下料长度、数量等进行核对，确认无误后方可制作钢筋加工料牌。料牌内容应至少包括施工单位、工程名称、结构部位、形状代码、编号、钢筋牌号、钢筋规格、下料长度、钢筋根数、形状简图及尺寸，其中编号内容包括配料单编号和配料单中相应的序号，便于分类码放和供多个工程配送时装车以及出厂检验。钢筋牌号及规格、下料长度是加工制作的依据，内容应准确。

6.2.3  钢筋的绑扎应符合下列规定：

1 钢筋的交叉点宜采用直径0.7～2.0mm的铁丝扎牢，必要时可采用点焊焊牢。绑扎宜采取逐点改变绕丝方向的8字形方式交错扎结，对直径25mm及以上的钢筋，宜采取双对角线的十字型方式扎结。

2 成型钢筋拐角处的钢筋交叉点应全部绑扎；中间平直部分的交叉点可交错绑扎，但绑扎的交叉点宜占全部交叉点的40%以上。

3 钢筋绑扎时，除设计有特殊规定者外，箍筋应与主筋垂直。

4 绑扎钢筋的铁丝丝头不应进入混凝土保护层内。

6.2.4  成型钢筋与模板之间的位置应设置垫块，垫块应符合下列规定：

1 混凝土垫块应具有足够的强度和密实性，不得采用砂浆垫块。

2 垫块厚度应根据钢筋最小保护层厚度确定，垫块厚度允许偏差应为+1mm。

3 垫块应互相错开、分散布置，不得横贯保护层的全部截面。

6.2.5  盘卷钢筋调直应采用无延伸功能的钢筋调直切断机进行。调直后的钢筋应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

6.2.6  箍筋及拉筋宜采用数控钢筋弯箍机或钢筋弯曲中心加工，钢筋弯折应冷加工一次完成，钢筋弯折的弯弧内直径和平直段长度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

6.2.7  纵向受力钢筋弯折后的平直段长度应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

6.2.8  箍筋、拉筋的末端的弯钩加工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

6.2.9  当钢筋采用机械锚固时，钢筋锚固端的加工应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。当采用钢筋锚固板时，应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

6.2.10  成型钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行，操作时应符合下列规定：

1 拼装前应按设计图纸放大样，放样时应考虑焊接变形的预留拱度。拼装时，在需要焊接的位置宜采用楔形卡卡紧，防止焊接时局部变形。

2 骨架焊接时，不同直径钢筋的中心线应在同一平面上，较小直径的钢筋在焊接时，下面宜垫以厚度适当的钢板。施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行，先焊骨架下部，后焊骨架上部。相邻的焊缝应采取分区对称跳焊，不得顺方向一次焊成。

【条文说明】成型钢筋骨架按设计图纸要求进行施工，施工流程如图1所示：

钢筋安装准备

钢筋胎架制作

骨架主筋安装

骨架箍筋安装

骨架箍筋安装

保护层垫块安装

吊环焊接

下一道工序

图1  成型钢筋骨架施工流程

6.2.11  当成型钢筋骨架采用环氧涂层钢筋时，在施工中应注重对环氧涂层钢筋的保护，主要的保护措施应符合下列规定：

1 环氧涂层钢筋在进行搬运、堆放时应防止钢筋与钢筋之间因碰撞、摩擦等造成涂层损坏，应使用高强度非金属纤维带（如尼龙扁带等）作为吊装索具。

2 背杆与卡环连接的部位应采用胶皮对环氧钢筋进行保护。

3 对直径不大于20mm 的环氧钢筋，弯曲直径不宜小于4d，对直径大于20mm 的环氧钢筋，弯曲直径不宜小于6d，弯曲速度不宜高于8r/min，以免造成环氧涂层破坏。钢筋弯曲机芯轴应套上专用护套，平板应铺上纤维粘垫，避免与金属物的直接接触和挤压。

4 施工中应避免环氧钢筋长期受阳光直接照射产生褪色或老化，涂层钢筋堆放时捆与捆之间应用木条隔开，在搬运和吊装过程中严禁用硬器撬动钢筋，以轻取、轻放为宜。

5 严禁用气割或其他热力方法切断涂层钢筋，钢筋切头的金属裸露部位和损伤部位应用涂层修补材料进行修补，切断的钢筋接头应在切断后2h内及时修补。

6采用绑扎方法进行连接及定位时所用的扎丝应采用环氧钢筋涂层厂家提供的专用扎丝，以免损坏涂层。

7 当涂层有孔洞、空隙、裂纹及肉眼可见的其他缺陷时，应对其进行修补，且在进行固定时尽量避免采用焊接方式以免造成涂层破坏。

6.2.12  基桩钢筋笼的制作应符合下列规定：

1 制作时应采取必要措施，保证骨架的刚度和主筋的受力刚度，主筋的接头应错开布置。大直径长桩的钢筋骨架宜在胎架上分段制作，且宜编号，安装时应按编号顺序连接。

2 应在骨架外侧设置控制混凝土保护层厚度的垫块，垫块的间距横向或竖向应不大于2m，在横向圆周应不少于4处。

3 起始焊接前，箍筋应在主筋起始端并排连续缠绕两圈，并与主筋焊接牢固。

4 固定盘之后的主筋长度达到预定长度时，箍筋应在主筋尾部端并排连续缠绕两圈并焊接牢固。

5 螺旋箍筋的焊接宜采用 CO2气体保护焊，焊丝宜采用直径1 mm 镀铜焊丝。

6 基桩钢筋笼定位钢筋的焊接宜采用电弧焊焊接牢固，焊接后的定位钢筋应沿轴向垂直于钢筋骨架的直径断面，不得歪斜。

6.2.13  钢筋焊接网应采用焊接网自动成型机制造，制作的钢筋焊接网应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定。

6.2.14  成型钢筋骨架的吊点设置应满足工程设计要求，宜采用免焊接装配式吊环在吊点位置进行安装。

6. 3 加工质量检查

6.3.1  成型钢筋加工及安装实测项目应符合表6.3.1-1~6.3.1-3的规定，且任一点的保护层厚度不得有超过表中数值1.5倍的允许偏差，在海水或受侵蚀性物质影响的环境中保护层厚度的偏差不应出现负值。保护层厚度应在模板安装完成后混凝土浇筑前检查。

6.3.1-1钢筋实测项目

| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋间距 | 两排以上排距 |  |  | ±5 | 尺量：长度≤20m时，每构件检查2个断面；长度＞20m时，每构件检查3个断面。 |
|  |  | 同排 |  | 梁、板、拱肋及拱上建筑 | ±10（±5） |  |
|  |  |  |  | 基础、锚碇、墩台身、墩柱 | ±20 |  |
| 2 | 箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距 |  |  |  | ±10 | 尺量：每构件测10个间距 |
| 3 | 成型钢筋尺寸 |  |  | 长 | ±10 | 尺量：按成型钢筋总数测30%抽测 |
|  |  |  |  | 宽、高或直径 | ±5 |  |
| 4 | 弯起钢筋位置 |  |  |  | ±20 | 尺量：每骨架抽查30% |
| 5 | 保护层厚度 |  | 梁、板、拱肋及拱上建筑 |  | ±5 | 尺量：每构件各立模板每3m2检查1处，且每侧不少于5处。 |
|  |  |  | 基础、锚碇、墩台身、墩柱 |  | ±10 |  |

注：1.小型构件的钢筋安装按总数抽查30%。

2.表中基础不包括混凝土桩基。

3.项次1括号中的数字适用于钢混组合梁桥面板的预制。

6.3.1-2 钢筋网实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长、宽 |  | ±10 | 尺量：逐边测 |
| 2 | 网眼尺寸 |  | ±10 | 尺量：测5个网眼 |
| 3 | 网眼对角线差 |  | ±15 | 尺量：测5个网眼 |
| 4 | 网的安装位置 | 平面内 | ±20 | 尺量：测每网片边线重点 |
|  |  | 平面外 | ±5 |  |

注：钢筋网分为钢筋焊接网和钢筋非焊接网。

6.3.1-3 钻（挖）孔灌注桩、地下连续墙钢筋安装实测项目

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差 （mm） | 检测方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主筋间距（mm） | ±10 | 尺量：每段测2个断面 |
| 2 | 箍筋或螺旋筋间距（mm） | ±20 | 尺量：每段测10个断面 |
| 3 | 钢筋骨架外径或厚、宽（mm） | ±10 | 尺量：每段测2个断面 |
| 4 | 钢筋骨架长度（mm） | ±10 | 尺量：每个骨架测2处 |
| 6 | 钢筋保护层厚度 | +20，-10 | 尺量：测每段钢筋骨架外侧定位块处 |

6.3.2  钢筋直螺纹加工质量应以同一设备、同一台班、同一直径钢筋端头螺纹为一检验批，抽查数量10%且不少于10个，用标准螺纹环规和直尺检查螺纹直径和螺纹长度，其检查结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。当抽检合格率不小于95%时，判定该批为合格。当抽检合格率小于95%时，应抽取同样数量的丝头重新检验。当两次检验的总合格率不小于95%时，该批判定合格。合格率仍小于95%时，则应对全部丝头进行逐个检验，剔除不合格品。

6.3.3  成型钢筋加工及安装实测检查结果应符合本规程6.4.1条的规定。抽检合格率应为100%，否则应全数检查，剔除不合格品。

6.3.4  钢筋焊接网重量偏差和力学性能检验应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3的有关规定执行。

6.3.5  成型钢筋中的机械连接接头外观质量和力学性能检验应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定执行。

6. 4  存放

6.4.1  对已加工的成型钢筋应进行码垛分类存放，并应采取防变形措施。

6.4.2  成型钢筋在仓储区的存放应符合下列规定：

1  成型钢筋应堆放整齐，应具有防止受潮、锈蚀、污染和受压变形的措施。

2  同一工程中同类型的成型钢筋应按照结构部位、施工先后顺序和规格分类码放整齐并放置标识牌。

3  成型钢筋不宜露天存放，当只能露天存放时宜选择平坦、坚实的场地，并应采取上盖下垫措施。

【条文说明】成型钢筋周转占用场地较大，如果不码放整齐，给成型钢筋配送造成困难，运输车辆较易碾压和污染制品，因此规定了存放要求。对已加工的成型钢筋按照结构部位、施工流水段先后顺序和规格分类码放，便于吊装配送和现场成型钢筋施工。成型钢筋存放变形后影响施工质量，变形严重的甚至无法施工。

6. 5  出厂检验

6.5.1  成型钢筋出厂时应按出厂批次全数检查钢筋料牌悬挂情况和钢筋表面质量。每件成型钢筋均应有料牌标识，钢筋表面不应有裂纹、结疤、油污、颗粒状或片状铁锈。料牌掉落的成型钢筋严禁出厂。

【条文说明】料牌是成型钢筋骨应用过程中的唯一标识依据，没有料牌就无法从标识上判断成型钢筋所用工程名称、使用部位、种类、规格、数量和重量等。因此，本条规定料牌掉落的成型钢筋骨架严禁出厂。

6.5.2  成型钢筋出厂时应按同一工程、同一配送车次且不大于60t为一批，每批在同种类型成型钢筋骨架中随机抽取3件，检查成型钢筋形状和尺寸并填写出厂检验报告。每批次抽检的成型钢筋检验结果全部合格时，判定该批次合格，否则应全数检查，剔除不合格品。

【条文说明】出厂检验和加工质量检验均是质量过程控制的重要环节。出厂检验主要是检查成型钢筋在存放过程中是否出现存放挤压变形等影响使用的质量波动，做到及时发现、及时整改。同一工程是指同一个结算主体的工程、不同结算主体工程用成型钢筋通过同一台车辆一次运输时，应分开检验。同一配送车次是指用同一台车辆的一个运输车次。一个运输车次的运输能力大于60t时，多出部分应单独组批检验。

6.5.3  在同一工程中，连续三个出厂检验批次均一次检验合格时，其后的检验批量可扩大一倍。

【条文说明】连续三次检验均一次合格，意味着该产品具有质量稳定性。因此，本条规定能有效减轻出厂检验的工作量，降低质量控制的成本。

6.5.4  钢筋焊接网的出厂检验应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3的规定执行。

6. 6  信息化管理

6.6.1  成型钢筋生产企业宜建立信息化管理系统。应覆盖从销售订单开始到制成成型钢筋骨架产品并配送至工程项目现场的全部时间和流程范围，利用信息化技术和必要的硬件条件，采集全范围的各种数据信息和状态信息，并实现数据信息交互。

6.6.2  信息化管理系统宜实现与客户的业务协同，宜与施工现场监管信息系统对接。

6.6.3  成型钢筋生产企业的信息化管理系统应实现对生产全过程的管控与优化，实现原材、加工、质量信息可追溯。

6.6.4  成型钢筋生产企业的信息化管理系统的质量技术标准、信息安全要求、评估标准、电子信息技术、自动化系统控制与集成等管理与技术方面均应符合国家现行标准《工业自动化系统与集成制造执行系统功能体系结构》GB/T 25485和《企业信息化技术规范 制造执行系统（MES）规范》SJ/Z 11362的规定。

6.6.5  信息化管理应满足生产企业的客户交互、计划与排产、生产管理、技术管理、配送管理、车间资源(人员、设备、场地、能源)管理、生产工艺管理、库存管理、物料跟踪管理、生产全过程数据记录、统计分析与管理等基本功能。

6.6.6  信息化管理的基本功能框架图见图6.6.6。

图6.6.6 信息化管理基本功能框架图

6.6.7 钢筋加工配送中心应按单位工程，由技术负责人组织对以下成型钢筋制品资料进行整理与归档，并设专人保管，分类定期保存、保证可追溯性：

1 成型钢筋制品加工合同；

2 成型钢筋制品配料表；

3 成型钢筋制品制作加工质量自检记录表；

4 钢筋制品出厂合格证；

5 钢筋制品交货验收单；

6 钢筋原材料质保书、合格证和检验报告；

7 钢筋原材料复检报告、焊接或机械连接工艺检测报告、机械连接型式检验报告；

8 其他有关资料。

6.6.8 应用信息化管理系统的成型钢筋加工配送中心的钢材损耗率不应大于2.0%的节材控制目标。

6. 7  配送

6.7.1  成型钢筋运输前应编制运输方案，内容宜包括运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等。对于超高、超宽、形状特殊的成型钢筋骨架的运输和堆放应有专门的质量安全保护措施。

6.7.2  生产企业宜在经济合理的区域范围内，根据委托单位要求将成型钢筋按时运送到指定地点。

6.7.3  成型钢筋骨架运输车辆应符合车辆运输管理有关规定，应满足成型钢筋骨架外形尺寸和额定载重量的运输要求，当发生超长、超宽的特殊情况时应办理有关运输手续；运输车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值应符合现行国家标准《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB 1589的有关规定。

6.7.4  成型钢筋配送时的捆扎、组配应符合下列规定：

1  成型钢筋应捆扎整齐、牢固，防止运输吊装过程中发生变形。

2  螺纹连接丝头应加带螺纹保护帽，连接套筒的无钢筋端应有套筒保护盖，且有明显的套筒规格标记。

3  同一工程中同类型构件的成型钢筋应按施工先后顺序和规格分类打捆，以便于运输、清点数目和施工安装。

4  具有翻网设备的生产企业，钢筋焊接网宜采用正反扣形式打捆运输。

6.7.5  成型钢筋骨架应根据外形尺寸、加工件刚度和自重、吊装与运输车辆等，对包装、起吊和运输方案进行专门设计，对吊点、吊具、吊缆等进行计算，必要时设置辅助设施，确保加工、包装、装卸、运输、安装过程安全可靠。

6.7.6  吊点位置宜按照吊点间距中正弯矩与吊点负弯矩相等的原则确定。

6.7.7  成型钢筋骨架装卸应符合下列规定：

1  应考虑车体平衡，运送应按照配送计划装车运送，运输时应采取绑扎固定措施，多个部位混装运送时应采取较易区分的分隔隔开措施。

2  应采用钢丝绳或吊装带，不应使用包装物吊装钢筋。

3   装车时应做到重件在下面、轻件在上面，大件在下面、小件在上面，长件在下面、短件在上面，避免成型钢筋骨架变形。

4   装车重量宜达到所选车辆标准载重的80%以上。

6.7.8  阴雨天运送成型钢筋应遮盖防护篷布，避免锈蚀。

【条文说明】成型钢筋骨架的配送不是一般概念的送货，也不是生产企业推销产品时直接从事的销售性送货，而是指在以加工厂为中心的经济合理区域范围内，根据客户要求，对成型钢筋骨架进行分类拣选、分割、包装、组配等作业，并按工程施工流程需要按时送达到施工现场的物流活动。

6.7.9  成型钢筋应在易于查看的明显位置悬挂产品标识牌。

6.7.10  成型钢筋制品标识牌在装车和运送过程中不应掉落。

6.7.11  成型钢筋制品标识牌的设计应符合下列要求：

1  内容应包含工程名称、结构部位、产品标记、数量、成型钢筋制品重量、示意图及主要尺寸、生产厂名、生产日期。

2  文字和图形清晰、规范、直观易懂，直观反映成型钢筋骨架的形状和几何尺寸。

【条文说明】成型钢筋骨架产品标识牌是成型钢筋骨架施工现场应用的参考标识，没有产品标识牌时，工作人员就无法使用。对于产品标识牌丢失的成型钢筋骨架不能使用，需要及时根据图纸核对成型钢筋骨架型号并重新悬挂产品标识牌。

6.7.12  成型钢筋配送时加工配送中心应提供出厂合格证和出厂检验报告、钢筋原材质量证明文件或者采用专业化加工模式时，尚应提供钢筋原材第三方检验报告。出厂合格证的内容和格式宜符合本规程附录A中第A.0.5条的规定；出厂检验报告的内容和格式宜符合本规程附录A中第A.0.6条的规定；交货验收单的内容和格式宜符合本规程附录A中第A.0.7条的规定。

【条文说明】出厂合格证、出厂检验报告、钢筋原材质量证明文件、钢筋原材见证检验报告是成型钢筋骨架出厂和进入施工现场的质量检验证明，交货验收单是供需双方的交货验收依据和货物结算的凭证。因此本条规定了交货时递交的质量证明资料和交货清单要求。

6.7.13  成型钢筋交货签收应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

7  安装

7. 1  一般规定

7.1.1  施工单位应根据成型钢筋骨架施工特点制定专项施工方案。专项施工方案需明确工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置、施工方法、工艺要求及施工安全技术措施等，并根据设计要求和施工方案进行必要的施工验算。专项方案应由施工单位技术负责人审批通过后报监理批准。

【条文说明】由于成型钢筋骨架不如单件钢筋安装灵活且对安装顺序有较高要求，因此应制定专项施工组织设计文件。

7.1.2  施工单位应根据成型钢筋骨架的吊运、安装与连接方式对施工现场操作人员进行专项培训和质量安全技术交底。

【条文说明】装配式成型钢筋骨架的施工，特别是连接方式不同于传统的钢筋现场绑扎，安装精度较高，对现场管理人员及安装作业人员进行专项培训目的在于全面掌握相关的专项施工技术。

7.1.3  成型钢筋骨架正式施工前，宜采用BIM技术对安装关键工艺进行模拟并选择有代表性的单元构件进行试安装，并实行首件制验收制度。

【条文说明】装配式成型钢筋骨架施工是一种新的钢筋施工模式，施工前选择典型单元进行BIM模型模拟施工和安装试验，制定合理的施工顺序，可提高成型钢筋骨架施工管理水平和施工效率。

7.1.4  成型钢筋骨架施工前应制定安全防护措施，施工安装前应对安装施工人员进行安全技术交底。

【条文说明】装配式成型钢筋骨架施工应针对构件的吊装安装等施工安全要求，制定安全防护措施。现行行业标准包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80，《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46等。

7.1.5  成型钢筋骨架的施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等相关规定。

【条文说明】由于成型钢筋骨架由单件钢筋加工而成，因此施工除应符合本章规定外，尚应符合现有国家规范针对现场钢筋施工的相关要求。

7. 2  进场验收

7.2.1  成型钢筋骨架进场时应检查钢筋骨架制品出厂合格证、质量证明书、钢筋原材力学性能第三方检验报告、钢筋接头产品型式检验报告和钢筋接头产品现场工艺检验报告。

【条文说明】成型钢筋骨架制品进场后需提交钢筋骨架制品出厂合格证、质量证明书、钢筋原材力学性能第三方检验报告，以及钢筋接头产品型式检验报告、钢筋接头产品现场工艺检验报告。

7.2.2  成型钢筋骨架进场后应按批次检查外观质量。每件成型钢筋骨架均应有料牌标识，钢筋表面不应有裂纹、结疤、油污、颗粒状或片状铁锈。

7.2.3  成型钢筋骨架进场后应按批次检查形状尺寸和开焊漏焊点数量。每批次抽检成型钢筋骨架检验结果全部合格时判定该批次合格，否则应全数检查，剔除不合格品。

检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋骨架，检验批量不应大于30t，每批在同种类型成型钢筋骨架中随机抽取3件，总数量不足3件则全数检验。

检验方法：钢尺和观察。

【条文说明】为规避成型钢筋骨架在生产、运输过程中可能出现的质量波动影响工程质量，规定了成型钢筋骨架进入施工现场的检验要求。检查数量和检验方法可参照现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366中的相关规定。

7.2.4  成型钢筋骨架进场后，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率检验，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。

当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可不进行试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率检验。

检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋骨架，检验批量不应大于30t，每批在同种类型成型钢筋骨架中随机抽取3件，总数量不足3件则全数检验。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

【条文说明】考虑到目前成型钢筋生产的实际情况，本条规定检验批量不应大于30t。对采用专业化加工模式生产的热轧钢筋组成的成型钢筋，按本条规定连续三批均一次检验合格时其检验批量可扩大到不大于60t。当扩大检验批后的检验出现一次不合格情况时，应按扩大前的检验批容量重新验收，并不应再扩大检验批容量。

7.2.6  成型钢筋进场检验，当满足下列条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1  获得认证的钢筋、成型钢筋。

2  同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格。

3  同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一次检验合格。

7.2.7  钢筋机械连接接头在施工现场的检验应符合下列规定：

1 应提交有效的型式检验报告，以及连接件产品合格证、接头加工安装要求等相关技术文件。

2 钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对第一批进场钢筋进行接头工艺试验。进行工艺试验时，每种规格钢筋的接头试件应不少于3个，3个接头试件的抗拉强度和残余变形均应满足表4.1.3的要求。

3 现场检验应进行外观质量检查、单向拉伸强度试验和残余变形检验。

4 接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以500个为一次验收批进行检验与验收，不足500个时亦作为一个验收批。

5 对接头的每一个验收批，应在工程结构中随机截取3个试件做抗拉强度试验，当3个接头试件的抗拉强度符合相应等级要求时，该验收批评定为合格；如有1个试件的抗拉强度不合格，应再取6个试件进行复检，复检中如仍有1个试件试验结果不合格，则该验收批评定为不合格。

6 在现场连续检验10个验收批，其全部试件抗拉强度试验一次抽样均合格时，其后验收批接头数量可扩大1倍。

7 应进行符合现场实际安装工况的工艺检验。

7. 3  施工准备

7.3.1  成型钢筋骨架的堆放应符合下列规定：

1  场地应平整、坚实，并应采取良好的排水措施。

2  根据安装顺序、构件类型等分类、分层堆放，堆放位置宜布置在起重设备工作范围内，且不受其他工序施工作业影响的区域。

3  堆放时应合理放置垫木或垫块，以保证骨架不发生较大变形和滑移为准，每层骨架间的垫木或垫块应在同一垂直线上。

4  堆放后应做好产品保护，防止碰撞，并采取有效措施防止油污、锈蚀及碾压。

5  空间异型成型钢筋骨架不宜重叠堆放，宜随吊随装。

【条文说明】本条规定主要是为了保护堆放中的成型钢筋骨架。由于钢筋制品较预制构件柔性更强，对于普通的钢筋骨架不宜堆放超过4层，垫块和垫木的设置应以钢筋不发生肉眼可见的弯曲为准。异型成型钢筋骨架叠放时易发生滑移导致安全隐患，因此异型成型钢筋骨架不宜堆放。为避免钢筋骨架受到污染或锈蚀而影响受力性能，钢筋骨架应堆放在有良好排水措施的硬化场地上，并进行覆盖。

7.3.2  安装施工前，应对成型钢筋骨架以及现场连接区钢筋外观质量和尺寸偏差进行检查，连接钢筋的牌号、规格、数量、接头位置应满足设计要求。

7.3.3  成型钢筋骨架安装前应编制吊装专项方案，对使用的吊具应进行工程验算。

【条文说明】安装施工前，应结合深化设计图纸核对成型钢筋骨架以及与其连接的钢筋在外观质量和尺寸偏差上满足安装要求，存在异常的应进行调整。

7.3.4  成型钢筋骨架安装前施工现场应满足下列条件：

1  现场连接区钢筋的混凝土强度应符合设计要求。

2  应复核成型钢筋骨架安装定位控制线。

3  应按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的有关规定复核吊装设备的吊装能力。

【条文说明】为避免成型钢筋骨架安装对现有结构造成影响，要求握裹连接区钢筋的混凝土强度应达到设计要求的拆模强度，可参考现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

7. 4  吊装

7.4.1 成型钢筋制品施工现场的吊装应符合下列规定：

1  吊装施工前应进行班前安全技术交底和施工技术交底。

2  吊装施工时应按照专项施工方案顺序进行吊装与安装。

3  吊装前应再次核对成型钢筋骨架连接钢筋的外观质量和尺寸偏差等，当连接钢筋和套筒有污染时，应清理干净。

4  吊装前，应核对吊点数量、位置、吊索的设置。

5  施工现场的起重吊装应符合现行《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276和《起重机械安全规程第一部分:总则》GB 6067.1的有关规定。

6  起重机械司机、起重指挥、起重机械安装拆卸工应按照有关规定经专业机构培训，并应取得相应的从业资格。

7 起重作业人员应穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业时应按规定佩挂安全带。

8 吊装作业应设警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。

9 作业前应检查起重设备安全装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等。

7.4.2 钢丝绳吊索的安全系数应符合下列规定:

1  当利用吊索上的吊钩、卡环钩挂重物上的起重吊环时，安全系数不得小于6。

2 当用吊索直接捆绑重物，且吊索与重物棱角间采取了妥善的保护措施时，安全系数不得小于6。

7.4.3 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊，对吊点位置应符合设计规定，设计无规定的应经计算确定。

7.4.4  起重船作业应符合下列规定：

1  作业前，人员应熟悉吊装方案，明确联系方式和指挥信号。

2  根据吊装要求，起重船应指导驳船选择锚位和系缆位置。

3  吊装前，吊钩升降、吊臂仰俯、制动性能应良好。安全装置应正常有效。

4  吊装结束后，起重船应退离安装位置，并对起重吊钩进行封钩。

7. 5  安装

7.5.1  钢筋焊接网安装时，下部钢筋网应设置与保护层厚度相当的定位件；板的上部焊接网在端头可不设弯钩，应在接近短向钢筋两端，沿长向钢筋方向每隔600mm~900mm设一钢筋支架（图7.5.1）。

图7.5.1 上部钢筋焊接网的支架

1-梁；2-支架；3-短向钢筋；4-长向钢筋

7.5.2  成型钢筋骨架的安装应符合下列规定：

1  成型钢筋骨架就位后钢筋连接应按照专项施工方案有序实施。

2  成型钢筋骨架主筋的连接应根据钢筋接头的工艺要求及相关规定进行操作；当成型钢筋骨架主筋机械连接的施工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

3  当连接钢筋位置偏差无法安装时，应对连接钢筋位置进行调整。当存在严重偏差而无法安装时，应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割、强行调整定位钢筋。

4  成型钢筋骨架主筋连接完毕后，应按照设计或深化图纸要求补缺连接区域内钢筋。

【条文说明】装配式成型钢筋骨架连接需按照施工方案顺序严格操作，对于整体而言，一般首先连接主筋，其次连接纵向构造钢筋，最后补全其他类型钢筋，如箍筋。主筋接头连接顺序一般由角部到两端到中间的顺序进行。其次不同的钢筋接头其操作方法及工艺要求不同，现场应根据主筋选用的连接接头进行连接操作。

7.5.3  应对成型钢筋骨架进行临时固定，临时固定措施和支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳定性；对于复杂的三维构件整体预制成型钢筋骨架，应制定专门吊装方案，必要时应配套相关的辅助工具。

【条文说明】由于成型钢筋骨架本身具有较高的柔性，因此对高度较高或异型的成型钢筋骨架在安装后采取必要的临时支撑措施，以确保其不发生较大的变形。

7.5.4 水泥混凝土桥面及整平层中采用带肋钢筋焊接网时，现场拼接顺序应符合下列规定：

1 扫除或冲洗梁板或整平层表面杂物。

2 底面钻孔时，孔径较锚固架立筋直径宜增加2mm，孔深30mm，板边孔距700mm，板中部孔距1000mm。

3 孔内灌入少量环氧树脂或水泥砂浆。

4应设锚固架立钢筋，锚固筋常用直径10mm带肋钢筋，长度为1/2水泥混凝土铺装层厚度加30mm；锚固筋数量为（4~6）根/m2。

5 锚固筋固结48h后铺设钢筋焊接网，并与锚固筋顶部焊接定位。

7.5.5 钢筋套筒挤压接头的连接安装应符合下列规定：

1  被连接钢筋的端部不得有局部弯曲、严重锈蚀和附着物。

2  钢筋端部应有挤压套筒后可检查钢筋插入深度的明显标记，钢筋端头与套筒长度中点的距离宜不超过10mm。

3  应从套筒中心开始依次向两端挤压；挤压后，对压痕直径或套筒长度的波动范围应采用专用量规进行检验。

4  挤压连接后，压痕处的套筒外径应为原套筒外径的0.80~0.90倍，套筒长度应为原套筒长度的1.10~1.15倍，且套筒不应有可见裂纹。

7.5.6 锥套锁紧钢筋接头的安装应符合下列规定:

1  接头的规格应与钢筋规格一致。

2  锁片安装时，三片的轴向位置相对误差不应大于3 mm。

3  接头连接前钢筋的径向、轴向允许误差范围应符合表4.3.3的规定。

表7.5.6 锥套锁紧接头连接前钢筋位置允许误差参数表

| 钢筋强度等级 （MPa） | 钢筋径向最大允许误差（mm） | 钢筋轴向间隙最大允许误差范围（mm） |
| --- | --- | --- |
| 400 | ≤d | 0～20 |
| 500 | ≤d | 0～15 |

注：d—钢筋公称直径。

7.5.7 成型钢筋安装后，应采取防止钢筋或接头锈蚀、损伤的措施，做好成品保护。

8  施工验收

8. 1  一般规定

8.1.1  桥梁工程成型钢筋骨架应按混凝土结构子分部工程的钢筋分项工程进行验收。

【条文说明】装配式成型钢筋骨架依据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，作为混凝土结构子分部工程的钢筋分项工程进行验收。

8.1.2  桥梁工程成型钢筋骨架施工验收除应符合本规程相关要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混疑土结构工程施工规范》GB 50666和《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650等有关规定。

【条文说明】装配式成型钢筋骨架的施工验收主要依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混疑土结构工程施工规范》GB 50666和《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650等有关规定执行。

8.1.3  在浇筑混凝土前，钢筋工程质量验收时，应提供下列文件和记录：

1  生产企业的资质证明文件。

2  钢筋的产品质量证明书。

3  连接件产品合格证和连接件原材料质量证明书。

4  钢筋的力学性能和重量偏差复验报告。

5  成型钢筋骨架出厂合格证和出厂检验报告。

6  成型钢筋骨架进场检验报告。

7  工程所用接头的有效型式检验报告。

8  工程所用接头的工艺检验报告。

9  工程所用接头的力学性能、弯曲性能检验报告。

10  钢筋隐蔽工程验收记录。

11  其他相关资料。

【条文说明】在浇筑混凝土前，应进行钢筋隐蔽工程验收，钢筋隐蔽工程反映钢筋分项工程施工综合质量，在钢筋工程质量验收时，需根据本条列出的相关文件及记录进行查验，确保钢筋的原材、加工、连接、安装满足设计及本规范的有关规定。

8.1.4  当钢筋工程质量验收出现不合格时，应进行整改，并重新组织验收。

【条文说明】根据本条规定，当钢筋工程验收出现不合格时，应根据出现的问题及不合格项进行整改，严重的须进行拆除重新施工，整改完成后经自检合格，报有关部门进行重新验收。

8. 2  主控项目

8.2.1  钢筋焊接网的现场检查验收应符合下列规定：

1 钢筋焊接网应按批验收，每批应由同一厂家、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内生产的、受力主筋为同一直径的焊接网组成，重量不应大于30t；同时应检查焊接网所用材料的产品合格证及检验报告。

2 每批焊接网应抽取5%，且不应少于3张，并应按现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定进行外观质量和几何尺寸的检验。

3 对钢筋焊接网应从每批中随机抽取一张，进行重量偏差检验，冷拔光面钢筋焊接网尚应按本规程进行钢筋直径偏差检验。

4 钢筋焊接网的屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲及抗剪试验应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114附录E的有关规定。

8.2.2  成型钢筋骨架现场安装施工，钢筋的种类、级别、规格、数量，必须符合设计图纸要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

【条文说明】受力钢筋的品种、级别、规格和数量对结构构件的受力性能有重要影响，必须符合设计要求。本条为强制性条款，应严格执行。

8.2.3  成型钢筋骨架现场安装施工，纵向受力钢筋的连接方式、连接位置、锚固长度、锚固位置，应符合设计要求和施工质量验收规范要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

【条文说明】钢筋的连接方式、连接位置、锚固方式、锚固长度影响受力钢筋应力传递及结构构件的受力性能，应按设计文件和相关规范进行验收。

8.2.4  成型钢筋骨架现场安装施工，钢筋采用焊接连接时，其焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。

检验方法：检查钢筋焊接施工记录及检验报告。

8.2.5  成型钢筋骨架现场安装施工，钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定确定。

检验方法：采用专用扭力扳手或专用量规检查。

【条文说明】现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18分别对钢筋机械连接、焊接的力学性能、弯曲性能(仅针对焊接)质量验收等提出了明确的规定，应按其规定进行验收。为保证接头试件能够代表实际工程质量，接头现场检验试件应在钢筋安装后、混凝土浇筑前从工程实体中截取，当无法现场截取试件进行检验时，可采取模拟现场条件制作平行试件替代原位截取试件，平行试件的检验数量和试验方法应符合现场截取试件的要求，平行试件的制作必须要有质量管理措施，并保证其具有代表性。

8. 3  一般项目

8.3.1  钢筋表面应清洁、无损伤，钢筋不应有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

【条文说明】为防止影响钢筋握裹力或锚固性能，加强对钢筋外观质量检查，对有损伤或有裂纹的钢筋进行更换，对有污染或锈蚀的钢筋进行清理或除锈。

8.3.2  应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定，对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量。

【条文说明】本条对施工现场的机械连接接头和焊接接头提出了外观质量验收要求。

8.3.3  当纵向受力钢筋采用机械连接接头、焊接接头或搭接接头时，钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定。

检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定确定。

检查方法：观察，尺量检查。

【条文说明】本条规定了纵向受力钢筋机械连接接头、焊接接头和搭接接头百分率验收要求；计算接头连接区段长度和检查数量时，按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定执行。

9 安全管理

9. 1  作业人员

9.1.1 加工配送中心应建立安全生产管理制度和岗位责任制，并应定期组织员工进行安全生产教育培训。

9.1.2 进入成型钢筋加工和钢筋安装作业现场时，必须戴好安全帽、扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具，高处作业时应系好安全带

9.1.3 设备操作人员和现场安装施工人员在进入钢筋生产和安装施工现场前，应进行安全技术和安全操作技术规程等方面的培训，设备操作人员应能按设备操作使用说明书的要求正确使用所操作的设备。

9.1.4 设备操作人员操作设备时应执行下列规定:

1 使用机械设备、电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品，并检查电气装置和保护设施。

2 保管和维护、维修所用设备时，发现问题应及时报告解决。

3 暂时停用的设备开关箱，必须切断电源隔离开关，并关门上锁。

4 移动电气设备时，必须经过电工切断电源并做妥善处理后进行。

9.1.5 设备操作人员在作业过程中，不应擅自离开工作岗位或将机械设备交给其他人员操作。严禁无关人员进入作业区域或操作控制平台。

9. 2  机械设备

9.2.1 机械设备和机具用电应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定进行安全用电设计，并应符合下列规定：

1 设备电源供电线路应采用三级配电二级保护方式。

2 钢筋加工设备应采用一机、一闸、一漏电保护器、一配电开关箱制。

3 钢筋加工设备应有地线连接，工作接地电阻值不应大于4Ω。

4 自动化钢筋加工设备应配备漏电保护器。

9.2.2 成型钢筋生产设备的安装应坚实稳固。固定式机械设备应有可靠的基础，移动式机械设备作业时应具有楔紧固定行走轮的措施。

9.2.3成型钢筋生产设备的作业区域应设置安全警示牌或安全防护栏等安全防范措施。

9.2.4钢筋加工机械设备和机具严禁带故障运转，运转中发现不正常时，应先停机检查，排除故障后方可使用。

9.2.5钢筋加工机械设备在现场应设有防雨雪、防晒、防火等技术措施。

9.3  加工与安装

9.3.1  成型钢筋加工配送中心应对主要生产及生活区道路、作业场地进行硬化处理；对可能产生强光的焊接作业，应采取防护和遮挡措施；对成型钢筋加工设备和机具作业时产生的超限值噪声应采取降噪措施。

9.3.2 搬运或者吊装成型钢筋时，应提前检查作业区域附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

9.3.3 夜间加工与安装时，作业区域应有足够的照明设备和亮度。行灯照明必须设有防护罩，并且应使用36V以下的安全电压。

9.3.4 起吊成型钢筋时下方严禁站人，起吊细长的成型钢筋时严禁一点吊装。

【条文说明】起吊应保证吊点不滑移，因为一旦吊点滑移，构件就会倾斜存在安全隐患，且不利构件对准安装。

9.3.5 雷雨天气时应停止露天钢筋加工与安装作业，以防雷击伤人。

9.3.6 高处作业应执行现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定，并应符合下列规定：

1 不应将成型钢筋集中堆在高处的模板和脚手板上。

2 搭脚手架和工作平台时，四周应设防护栏杆。

3 安装4m以上独立柱钢筋时，应搭设临时脚手架，严禁依附主筋安装或攀登上下。

4 安装高层建筑的圈梁挑筋、外墙边等钢筋时，应搭设外挂架和安全网，并系好安全带。

附录A  成型钢筋加工配用表单

A.0.1  成型钢筋订货单的形式和内容宜符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  成型钢筋订货单

订货单位：                                       订货编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成型钢筋 标记 | 数量（件） | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |

订货单位（个人）签字或盖章：                              订货日期：

A.0.2  加工质量检验记录单的格式和内容宜符合表A.0.2的规定。

表A.0.2  加工质量检验记录单

编号：

工程名称：                                  需方名称：

| 序号 | 规格 | 钢筋 牌号 | 形状示意图 | 数量（件） | 检验主要项目及结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 外观 质量 | 尺寸 偏差 | 重量 偏差 | 力学 性能 |

编制单位：                                            检验人：

A.0.3  成型钢筋配料单的格式和内容宜符合表A.0.3的规定。

表A.0.3  成型钢筋配料单

配料单编号：                                       施工单位名称：

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  |  |  |  | 交货时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 钢筋 牌号 | 钢筋 规格 | 间距 | 形状简图及 尺寸 | 下料长度（mm） | 单构件根数 | 构件总数 | 总根数 | 重量（kg） | 备注 |

编制单位：                      翻样人：                    审核人：

A.0.4  成型钢筋料牌的格式和内容宜符合表A.0.4的规定。

表A.0.4  成型钢筋料牌

| 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名单 |  | 结构部位 |  |  |
| 形状代码 |  | 编 号 |  |  |
| 钢筋牌号 |  | 下料长度 |  |  |
| 钢筋规格 |  | 数 量 |  |  |
| 形状简图及尺寸 |  | 重量 |  |  |

注：编号是由配料单编号+序号组成。

制牌人：                                        审核人：

A.0.5  成型钢筋出厂合格证的格式和内容宜符合表A.0.5的规定。

表A.0.5  成型钢筋出厂合格证

| 工程名称 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需方名称 |  |  |  |  | 供应总量（kg） |  |  |  |
| 序号 | 规格 | 钢筋 牌号 | 形状 示意图 | 数量 （件） | 外观 | 尺寸 偏差 | 力学 性能 | 重量 偏差 |
| 生产、检验依据 及结论 |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |
| 质检员 |  |  | 审核人 |  | 生产单位（盖章） |  |  |  |

生产日期：                                       出厂日期：

单位地址：                                       联系电话：

A.0.6  成型钢筋出厂检验报告的格式和内容宜符合表A.0.6的规定。

表A.0.6  成型钢筋出厂检验报告

| 工程名称 |  |  |  |  | 证书号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需方名称 |  |  |  |  | 供应总量（kg） |  |
| 序号 | 规格 | 钢筋牌号 | 形状 示意图 | 数量 （件） | 外观 | 尺寸偏差 |
| 生产、检验依据及结论 |  |  |  |  | 使用部位 |  |
| 质检员 |  |  | 审核人 |  | 生产单位 （盖章） |  |

生产日期：                                             出厂日期：

单位地址：                                             联系电话：

A.0.7  成型钢筋交货验收单的形式和内容宜符合表A.0.7的规定。

表A.0.7  成型钢筋交货验收单

收货单位：                                           送货单位：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  |  | 订货单编号 |  |  |
| 序号 | 成型钢筋 标记 | 数量（件） | 重量（kg） | 交货地点 | 备注 |

收货单位（个人）签字或盖章：                            收货日期：

附录B  成型钢筋安装质量检验

B.0.1  成型钢筋安装质量检验报告单的形式和内容宜符合表B.0.1的规定。

表B.0.1  成型钢筋安装质量检验报告单

页码：                                                                                                  编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段 |  |  |  |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 单位工程 |  |  |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  | 检验单位 |  |  |  |  |
| 桩号范围 |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 项次 | 检查 项目 |  | 单位 | 规定值或 允许偏差 | 设计值 | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |

续表B.0.1

| 外观质量 |  | 1）钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋固件没有松脱和开焊。 2）焊接接头、连接套筒未出现裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原 始 记 录 本 | 表号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 册号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页码 |  |  | 序号 |  |

检验负责人：                 检测：                      记录：                    复核：                 监理工程师：

B.0.2  成型钢筋安装质量检验评定单的形式和内容宜符合表B.0.2的规定。

表B.0.2  成型钢筋安装质量检验评定单

页码：                                                      编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 单位工程 |  |  |  |  |  |  | 评定单位 |  |  |  |  |
| 分部工程 |  |  |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |
| 分项工程 |  |  |  |  |  |  | 桩号范围 |  |  |  |  |
| 基本要求 | 1）钢筋安装满足设计要求的钢筋根数。 2）钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积满足设计要求；接头位置设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋没有两个接头。 3）钢筋焊接和机械接头质量满足施工技术规范的规定。 4）受力钢筋表面没有裂纹及其他损伤。 5）钢筋的保护层垫块分布均匀，数量及材料性能满足设计要求和有关技术规范的规定。 6）钢筋安装牢固，钢筋网有足够的钢筋支撑，在混凝土浇筑过程中钢筋未出现移位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  | 单位 |  | 规定值或允许偏差 | 检测结果 |  |  |  |  | 合格判定 |
|  |  |  |  |  |  | 检测数 |  | 合格数 | 代表值 | 合格率（%） |  |
| 外观质量 | 1）钢筋表面无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋固件没有松脱和开焊。 2）焊接接头、连接套筒未出现裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证 资料 |  | 真实、完整、准确、齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：           检测：             记录：             复核：

监理工程师：

附录C  现场钢筋接头连接质量检查

C.0.1  现场钢筋螺纹接头连接质量检查记录表的形式和内容宜符合表C.0.1的规定。

表C.0.1  现场钢筋接头连接质量检查记录表

页码：                                                   编号：

| 项目名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程 |  |  | 检测单位 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |
| 分部工程 |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程 |  |  | 桩号范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋规格 |  | 接头类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表数量 |  | 抽检数量 |  |  | 套筒提供单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产日期 |  | 合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 钢筋直径 (mm) | 拧紧力矩值 检验 （N•m） |  | 外露有效螺纹检验 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 自检意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理意见 |  |  |  |  | 原始记录本 | 表号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 册号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 页码 |  |  |  | 序号 |  |  |

施工员：          专业工程师：        质检工程师：        监理工程师：

C.0.2  现场钢筋锥套连接接头连接质量检查记录表的形式和内容宜符合表C.0.2的规定。

表C.0.2  现场钢筋锥套连接接头连接质量检查记录表

页码：                                                   编号：

| 项目名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程 |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |
| 分部工程 |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程 |  |  |  | 桩号范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋规格 |  | 接头类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表数量 |  | 抽检数量 |  |  |  | 接头提供单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产日期 |  | 合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 钢筋直径 (mm) | 强度等级（MPa） | 径向最大允差（mm） |  | 轴向间距最大允差（mm） |  | 锁片轴线相对误差（mm） |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
|  |  | 400 | ≤3 |  |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理意见 |  |  |  |  |  | 原始记录本 |  | 表号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 册号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 页码 |  |  |  | 序号 |  |  |

施工员：          专业工程师：        质检工程师：        监理工程师：

3

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他标准执行的写法为“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《混疑土结构工程施工规范》GB 50666

《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3

《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB 1589

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

《热强钢焊条》GB/T 5118

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

《钢筋混凝土用余热处理钢筋》 GB/T 13014

《冷轧带肋钢筋》GB/T 13788

《工业自动化系统与集成制造执行系统功能体系结构》GB/T 25485

《钢筋混凝土用环氧树脂涂层钢筋》GB/T 25826

《混凝土结构用成型钢筋制品》GB/T 29733

《钢筋机械连接件》GB/T 42796

《城市轨道交通桥梁工程施工及验收规范》CJJ 2

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276

《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366

《公路工程施工安全技术规范》JTG F90

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650

《公路钢筋混凝土和预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

《公路工程质量检验评定标准 第一册：土建工程》JTG F80

《建筑施工机械与设备 钢筋弯曲机》JB/T 12076

《建筑施工机械与设备 钢筋切断机》JB/T 12077

《建筑施工机械与设备 钢筋调直切断机》JB/T 12078

《建筑施工机械与设备 钢筋弯箍机》JB/T 12079

《钢筋直螺纹成型机》JG/T 146

《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163

《钢筋网成型机》JG/T 5115

《企业信息化技术规范 制造执行系统（MES）规范》SJ/Z 11362

《钢筋连接用直螺纹套筒》T/CECS 10287